РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«09» января 2019 года    				                                № 1

О внесении изменений в муниципальную

программу «Переселение граждан из

ветхого и аварийного жилищного фонда в

городе Свирске на 2013-2019 годы»

В целях приведения муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске на 2013-2019 годы» в соответствие с бюджетом муниципального образования «город Свирск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь статьями 44, 51 Устава Муниципального образования «город Свирск», администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске на 2013-2019 годы», утвержденную постановлением администрации от 25.03.2013 № 160 (в редакции постановлений администрации от 22.11.2013  № 845, от 24.02.2014  № 88, от 10.03.2015 № 112, от  28.05.2015 № 332, от 15.01.2016 № 7, от 19.05.2016 № 265/а, от 15.07.2016 № 519/а, от 17.01.2017 № 17, 03.05.2017 № 446, от 21.12.2017 № 1111, от 13.12.2018 № 926), изложив в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр                                                                                                          В.С.Орноев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «город Свирск» «09» ___01__2019 г. № 1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ СВИРСКЕ НА 2013-2019 ГОДЫ» г. Свирск, 2019

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ СВИРСКЕ НА  2013-2019 годы»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске на 2013-2019 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители | Комитет по жизнеобеспечению г.Свирска |
| Участники программы | Комитет по жизнеобеспечению г.Свирска |
| Участники мероприятий программы | - муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика»; - комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «город Свирск» |
| Цель | - обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах (жилых помещениях), признанных в установленном порядке непригодными для постоянного проживания и являющимися ветхим и аварийным жилищным фондом города, признанного таковым до 1 января 2012 года и после 1 января 2012 года; - снос существующего в настоящее время ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Свирск». |
| Задачи | - Формирование кадастрового учета земельных участков, на которых расположены аварийные дома; - Проектирование строительства малоэтажных жилых домов; - Получение заключений экологической экспертизы зданий; - Строительство малоэтажных многоквартирных домов; - Расселение аварийных домов; - Реконструкция ветхого многоквартирного дома; - Приобретение жилых помещений для расселения граждан на вторичном рынке жилья. |
| Сроки реализации | 2013-2019 годы |
| Целевые показатели | - Количество граждан, переселенных из аварийного и ветхого жилищного фонда; - Площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в ходе реализации программы; - Площадь снесенного аварийного жилищного фонда; - Количество снесенных аварийных домов. |
| Ресурсное обеспечение программы | Год/мероприятие | Всего по программе, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
|  | 2013 | 42 800, 738 | 39 875, 800 | 2 924, 938 | - |
|  | 2014 | 180,00 | - | 180,00 | - |
|  | 2015 | - | - | - | - |
|  | 2016 | 150,00 | - | 150,00 | - |
|  | 2017 | 1,00 | - | 1,00 | - |
|  | 2018 | 1,00 | - | 1,00 | - |
|  | 2019 | 213 617,0 | - | 100,00 | 213 617,0 |
|  | Итого: | 256 849,7 | 39 875, 8 | 3 356,9 | 213 617,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Площадь жилых помещений, предназначенных к расселению 5 994,6 кв. м., из них: год – 1536,1 кв.м.; 2019 год - 4 625,8 кв.м.; - жилые помещения, подлежащие расселению – 103 ед.; - жители, переселенные из аварийных жилых помещений - 264 чел; - аварийные дома, подлежащие сносу – 12 ед.; 2. Реконструкция существующего ветхого жилищного фонда в 2019 году - 3792,3 кв.м., в том числе: - жилые помещения, подлежащие реконструкции – 80 ед.; - жители, подлежащие заселению – 170 чел. |
| Система организации контроля исполнения программы | Администрация города Свирска осуществляет общее руководство реализации муниципальной программы, обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых региональным бюджетом, областным бюджетом и предоставляет Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области отчеты о ходе реализации программы. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является наличие ветхого и аварийного жилищного фонда, не отвечающего санитарным, техническим и иным требованиям. Его наличие не только ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие городской инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Ветхий и аварийный жилищный фонд города составляет  малоэтажное (до 2 этажей) жилье в деревянных многоквартирных домах (жилых помещениях), занимаемых в основном на условиях социального найма, и пятиэтажный ветхий дом в панельном исполнении, являющиеся муниципальной собственностью города Свирска.

Основными причинами большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске являются:

-    естественное старение зданий в городе;

-  дефицит бюджетных средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, на ремонт, реконструкцию и текущее содержание жилищного фонда;

- в условиях рыночной экономики большинство граждан, проживающих в ветхих многоквартирных жилых домах (жилых помещениях), не в состоянии приобрести в собственность жилье, отвечающее абсолютно всем предъявляемым требованиям. Администрация города, ввиду отсутствия бюджетных средств, не может обеспечить данную категорию граждан жилыми помещениями на условиях социального найма.

Муниципальная программа  является комплексной в целях реализации конституционных прав жителей города на жилище и предусматривает поэтапное решение жилищной проблемы с учетом возможностей местного бюджета и привлечения средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

Муниципальной программой предусматривается переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде на территории муниципального образования «город Свирск». В результате реализации программы предусмотрен снос 12 единиц аварийных жилых домов общей площадью 6,0 тыс.кв.м.  и реконструкция одного ветхого пятиэтажного дома в панельном исполнении  общей площадью 3,79 тыс. кв.м. (приложения                 № 1,2).

Муниципальная программа направлена на обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального образования «город Свирск», жильем, которое соответствует санитарно-техническим нормам и иным требованиям.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цели муниципальной программы:

- расселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года и  после 01.01.2012 года;

- обеспечение граждан города Свирска, проживающих в многоквартирных жилых домах, непригодных для постоянного проживания, жильем соответствующим санитарным, техническим  и иным требованиям.

Основные задачи муниципальной программы:

- проведение  работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков;

-  проектирование строительства малоэтажных жилых домов;

-  подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из жилищного фонда города Свирска, непригодного для проживания;

-  приобретение жилых помещений для расселения граждан на вторичном рынке жилья;

- строительство малоэтажных жилых домов на высвободившихся земельных участках в результате сноса аварийных домов;

-   расселение  аварийных многоквартирных жилых домов в 2019 году;

- обеспечение роста темпов жилищного строительства и создание комфортных условий проживания граждан города;

-  реконструкция до 2019 года  ветхого пятиэтажного многоквартирного дома;

- снос в 2019 году в городе Свирске  аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания граждан после 1января 2012 года.

Таблица №1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип( показателя (П, Р) | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего 2013-2019 |
| 11 | Количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда | чел. | П | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 437 |
| 22 | Площадь введенных в эксплуатацию жилых объектов в ходе реализации программы | кв. м. | П | 1536,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8418,1 | 9 954,2 |
| 23 | Площадь снесенного аварийного фонда | кв.м. | П | 0 | 1536,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8418,0 | 9 954,2 |
| 44 | Количество снесенных аварийных домов | ед. | П | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |

( Принятые сокращения: П – прогрессирующий, Р – регрессирующий.

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация муниципальной программы включает в себя работу по следующим направлениям:

1.  Реконструкция многоэтажного дома, признанного ветхим.

2.  Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья для расселения граждан проживающих в аварийных и ветхих жилых помещениях.

3. Заключение муниципальных контрактов на приобретение у застройщика жилых помещений. Уровень износа приобретаемых жилых помещений на вторичном рынке жилья для расселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда не должен превышать 40%.

4.  Выкуп жилых помещений у собственников.

В случае предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного или ветхого жилищного фонда, заключение  соглашения с собственником жилого помещения осуществляется в порядке и в сроки, установленные федеральным законодательством, в том числе статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Возмещение за изымаемое жилое помещение аварийного или ветхого жилищного фонда предоставляется в размере, не превышающем стоимость расселения изымаемого жилого помещения (далее – стоимость расселения), рассчитанном исходя из общей площади изымаемого такого жилого помещения и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения, и производится пропорционально за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета.

5. Заключения договоров социального найма с гражданами.

Для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда возможно предоставление им жилой площади, размеры и качество которой           определяются исходя из установленных государственных гарантий перед гражданами в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Основной механизм улучшения жилищных условий граждан предполагает, что администрация г.Свирска предоставляет гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для постоянного проживания, комфортное жилье  соответствующее санитарным, техническим  и иным требованиям на условиях социального найма,  осуществляет выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный или ветхий жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц  в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. Предоставляемое муниципальное жилье является жильем муниципального жилищного фонда. Главным критерием выбора способа предоставления жилых помещений  является стоимость жилья, которая должна быть минимальной при соблюдении определенных законом гарантий по размерам и качеству предоставляемого жилья.

6. Вывоз строительного мусора после сноса аварийных домов в  2019 году (приложение № 3).

7. Координация деятельности по строительству жилого дома.

Бюджетными ресурсами, используемыми, в целях реализации муниципальной программы являются средства областного бюджета и бюджета муниципального образования «город Свирск», направленные на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.

# РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства местного бюджета, областного бюджета и внебюджетные средства.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 256 849,7 тыс. руб. (таблица № 2).

# Таблица № 2

| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | ОБ( | МБ( | Внебюджетные средства |
| ИТОГО по муниципальной программе |
| 2013-2019 | 256 849,7 | 39 875,8 | 3 356,9 | 213 617,0 |
| 2013-завершение строительства | 42 800,7 | 39 875,8 | 2 924,9 | 0 |
| 2014 – снос аварийных домов | 180,0 | 0 | 180,0 | 0 |
| 2016 – кадастровый учет земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 – вывоз строительного мусора после сноса аварийных домов | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 2016 – оплата кредиторской задолженности по ранее возникшим обязательствам МК 05-08-31/15 от 30.01.2015 | 50,00 | 0 | 50,0 | 0 |
| 2017 – вывоз строительного мусора после сноса аварийных домов | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 2018- вывоз строительного мусора после сноса аварийных домов | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 2019 – приобретение жилых помещений | 156 352,0 | 0 | 0 | 156 352,0 |
| 2019- вывоз строительного мусора после сноса аварийных домов | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 2019 реконструкция ветхого МКД | 57 265,0 | 0 | 0 | 57 265,0 |

В течение реализации муниципальной программы планируется направлять средства на  осуществление работ по завершению строительства, реконструкции и строительство новых жилых домов. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда будет осуществляться ежегодно по мере переселения граждан.

Расчет потребности в общей площади жилья, необходимой для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, производился исходя из общей площади жилья занимаемого гражданами в ветхих и аварийных жилых домах с учетом требований Жилищного кодекса. Общая площадь жилых помещений, необходимая для поэтапного переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, составляет 9 786,9  кв.м., в том числе:

- 4 625,8  кв.м.- строительство малоэтажных жилых домов;

-  3 792,3 кв.м. - после реконструкции жилых помещений.

Средняя стоимость завершения строительства 1 кв.м. жилья составляет 27 863,25 руб. в ценах уровня 2013 года.

Стоимость завершения строительства объектов с высокой степенью готовности для переселения граждан составит:

3 792,3 кв.м. х 15 100 руб. = 57 264, 98 тыс.руб.

Средняя стоимость строительства нового жилья в Иркутской области на 1 квартал 2013 года составляет 33 800 руб.

Стоимость строительства малоэтажных жилых домов для переселения граждан составит:

4 625,8 кв.м. х 33 800 руб. = 156 352,0 тыс.руб.

Ориентировочная стоимость сноса 1 деревянного двухэтажного многоквартирного жилого дома в ценах 2015 года равна 100,0 тыс. руб.

Всего затраты на вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного жилищного фонда и уборку освобождаемой территории составят:

100 тыс.руб. х 3 = 300 тыс.руб.

Исходя из вышеперечисленных нормативов в 2018-2019 годах, планируется строительство нового жилья и реконструкция объекта, общей площадью  8 242,98  кв.м. (153 квартиры) для переселения 360 человек.

Финансовые средства на реализацию программы формируются за счет средств местного бюджета с привлечением средств бюджета Иркутской области в рамках реализации областной целевой программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

# РАЗДЕЛ 5.  АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, обусловленными факторами  изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы и недостаточным обеспечением финансовыми ресурсами мероприятий программы.

Меры по снижению рисков – это постоянный мониторинг изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы, мониторинг и оценка эффективности  программы с целью перераспределения средств  внутри программы.

# РАЗДЕЛ  6.  ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются:

- ликвидация аварийного жилищного фонда города;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение социального статуса и уровня благоустройства, возможность реализации гражданами права на приватизацию жилого помещения;

- обновление жилищного фонда города.

Основным критерием эффективности реализации муниципальной программы является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Свирск».

- cнос аварийного жилищного фонда города общей площадью 4458,5 кв.м.; - выполнение обязательств по переселению граждан из жилых помещений непригодных для постоянного проживания;

- увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию.

# РАЗДЕЛ  7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляют администрация муниципального образования «город Свирск».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» (далее - Исполнитель).

Исполнитель  представляет мэру муниципального образования «город Свирск», Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области ежегодный отчет об исполнении муниципальной программы не позднее даты направления отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Свирск» за прошедший финансовый год.

Исполнитель осуществляет общее руководство  реализацией муниципальной программы, обеспечивает целевое использование областного бюджета.

Ответственными участниками  мероприятий программы являются: муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика»; комитет по управлению  муниципальным  имуществом муниципального образования «город Свирск».

РАЗДЕЛ 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске на 2013-2019 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершение строительства | КЖО | 2013-2019 | всего | 42 800, 7 | кв. м./ед./чел. | 1 536,1/3/72 |
|  |  |  |  | О.Б. | 39 875, 8 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 2 924,9 |  |  |
|  |  |  | 2013 | всего | 42 800, 7 |  | 1 536,1/3/72 |
|  |  |  |  | О.Б. | 39 875, 8 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 2 924,9 |  |  |
| 2 | Вывоз строительного мусора после сноса аварийных домов | КЖО | 2013-2019 | всего | 630,0 | ед. | 11 |
|  |  |  |  | М.Б. | 630,0 |  |  |
|  |  |  | 2014 | всего | 180,0 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 180,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | всего | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | всего | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 50,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | всего | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 1,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | всего | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 1,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | всего | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 100,0 |  |  |
| 3 | Кадастровый учет земельных участков | КУМИ | 2013-2019 | Без финансирования | ед. | 8 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |
| 4 | Приобретение жилых помещений | КЖО, КУМИ | 2013-2019 | всего | 150 697,3 | кв. м./ед./чел. | 4 458,5/8/190 |
|  |  |  |  | О.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 150 697,3 |  |  |
|  |  |  | 2018 | всего | 150 697,3 |  | 4 458,5/8/190 |
|  |  |  |  | О.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 150 697,3 |  |  |
| 5 | Реконструкция ветхого МКД | КЖО | 2013-2019 | всего | 57 265,0 | кв.м./чел. | 3 792,3/170 |
|  |  |  |  | О.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 57 265,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | всего | 57 265,0 |  | 3 792,3/170 |
|  |  |  |  | О.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 57 265,0 |  |  |
| 6 | ВСЕГО | КЖО, ДЕЗ, КУМИ | 2013-2019 | всего | 256 849,7 | кв. м./ед./чел. | 9 786,9/11/432 |
|  |  |  |  | О.Б. | 39 875,8 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 3 356,9 |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 213 617,0 |  |  |
|  |  |  | 2013 | всего | 42 800, 7 | кв. м./ед./чел. | 1 536,1/3/72 |
|  |  |  |  | О.Б. | 39 875, 8 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 2 924,9 |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | - |  |  |
|  |  |  | 2014 | всего | 180,0 | кв.м./ед. | 1536,1/3 |
|  |  |  |  | М.Б. | 180,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | всего | 150,0 | - | - |
|  |  |  |  | М.Б. | 150,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | всего | 1,0 | - | - |
|  |  |  |  | М.Б. | 1,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | всего | 1,0 | кв. м./ед./чел. | 4 458,5/8/190 |
|  |  |  |  | О.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | всего | 213 717,0 | кв.м./чел. | 3 792,3/170 |
|  |  |  |  | О.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 213 617,0 |  |  |

Руководитель аппарата администрации                                                                                                              Г.А. Макогон

Консультант по учету и распределению жилья	                                                                   Н.Н. Якушева

Приложение № 1

к муниципальной программе «Переселение граждан

из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске на

2013-2019 годы», утвержденной постановлением администрации

# «09»___01____2019 г. № 1

# Реестр
аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Свирск» Иркутской области

| № | Адрес аварийного жилого фонда | Площадь помещений (кв.м) | Кол-во помещений/ человек | Срок расселения | Наименование документа признания жилищного фонда аварийным (дата, №) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина, 29 | 692,8 | 9/20 | 2019 | Заключение межведомственной комиссии от 04.06.2014 № 3 |
| 2 | ул. Маяковского, 14 | 526,5 | 8/22 | 2019 | Заключение межведомственной комиссии от 04.06.2014 № 2 |
| 3 | ул. Маяковского, 12 | 834,66 | 12/31 | 2019 | Заключение межведомственной комиссии от 07.11.2014 № 5 |
| 4 | ул. Маяковского, 16 | 499,3 | 9/23 | 2019 | Заключение межведомственной комиссии от 07.11.2014 № 7 |
| 5 | ул. Маяковского, 18 | 809,6 | 13/29 | 2019 | Заключение межведомственной комиссии от 07.11.2014 № 6 |
| 6 | ул. Ленина, 19 | 480,6 | 8/28 | 2019 | Заключение межведомственной комиссии от 11.08.2015 № 3 |
| 7 | ул. Тимирязева, 6 | 586,98 | 8/31 | 2019 | Заключение межведомственной комиссии от 07.11.2014 № 8 |
| 8 | ул. Ломоносова , 162 | 159,6 | 4/7 | 2019 | Заключение межведомственной комиссии от 14.06.2016 № 1 |
| 9 | ул. Чехова, 3 | 80,1 | 2/2 | 2019 | Заключение межведомственной комиссии от 20.06.2018 № 2 |
| Итого 2013-2019 | 4 625,68 | 73/195 | 2019 |  |

Руководитель аппарата администрации                                                                                                             Г.А. Макогон

Консультант по учету и распределению жилья	                                                                                     Н.Н. Якушева

Приложение № 2

к муниципальной программе «Переселение граждан

из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске на

2011-2019 годы», утвержденной постановлением администрации

«09» ___01____ 2019 г. № 1

# Реестр
ветхого жилищного фонда муниципального образования «город Свирск» Иркутской области

| № | Адрес ветхого жилого фонда | Площадь помещений (кв.м.) | Кол-во помещений/ человек | Срок расселения | Наименование документа признания жилищного фонда ветхим (дата, №) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молодёжная, 5 | 3 792,30 | 80/170 | 2019 | Акт технического состояния жилых домов от 14.04.2005 г. |
| Итого 2013-2019 | 3 792,30 | 80/170 |  |  |

Руководитель аппарата администрации 									            Г.А. Макогон

Консультант по учету и распределению жилья	                                                                              Н.Н. Якушева

Приложение № 3

к муниципальной программе «Переселение граждан

из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске на

2011-2019 годы», утвержденной постановлением администрации

«09» _01_ 2019 г. № 1

Реестр вывоза строительного мусора после сноса аварийных домов

| № п/п | Адрес аварийного дома | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ломоносова , 162 | 4 квартал 2019 год |
| 2 | ул.Ленина, 29 |  |
| 3 | ул.Маяковского, 14 |  |
| 4 | ул.Маяковского, 12 |  |
| 5 | ул. Маяковского, 16 |  |
| 6 | ул.Маяковского, 18 |  |
| 7 | ул.Ленина, 19 |  |
| 8 | ул.Тимирязева, 6 |  |
| 9 | ул. Чехова, 3 |  |

Руководитель аппарата администрации 									Г.А. Макогон

Консультант по учету и распределению жилья	                                                                  Н.Н. Якушева