РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29 апреля 2019 года № 304

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы

В целях организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «город Свирск», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьёй 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы, утверждённый постановлением администрации от 4 мая 2017 года № 448 (с изменениями от 23 апреля 2018 года № 313), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» (Д. И. Махонькин).

Мэр В. С. Орноев

Приложение

к постановлению администрации города

от 29 апреля 2019 года № 304

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**

**реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования
«город Свирск» на 2017-2019 годы**

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы (далее – краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области в 2014-2043 годах, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года №138-пп (далее – Региональная программа). Краткосрочным планом конкретизируются сроки проведения капитального ремонта, уточняются планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определяются вид и объём муниципальной поддержки.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2017-2019 годах, сформирован на основании Региональной программы.

Планируемым источником финансирования краткосрочного плана являются средства фондов капитального ремонта многоквартирных домов, формируемых за счёт взносов собственников в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и средства местного бюджета.

Адресный перечень многоквартирных домов, сроки проведения капитального ремонта, планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД** | **Срок проведения капитального ремонта общего имущества** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ул. Комсомольская, д. 5 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) | III квартал 2019 года -II квартал 2020 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Утепление и ремонт фасада 7. Проведение экспертизы проектной документации8. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 2 | ул. Комсомольская, д. 7 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме7. Утепление и ремонт фасада 8. Проведение экспертизы проектной документации9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | III квартал 2019 года -II квартал 2020 года |
| 3 | ул. Комсомольская, д. 11 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт крыши7. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме8. Утепление и ремонт фасада 9. Проведение экспертизы проектной документации10. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | III квартал 2019 года -II квартал 2020 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 4 | ул. Ленина, д. 1/А | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт крыши7. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме8. Утепление и ремонт фасада 9. Проведение экспертизы проектной документации10. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | III квартал 2019 года -II квартал 2020 года |
| 5 | ул. Лермонтова, д. 5 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения5. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме6. Утепление и ремонт фасада 7. Проведение экспертизы проектной документации8. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | III квартал 2019 года -II квартал 2020 года |
| 6 | ул. Лермонтова, д. 8 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт крыши | II квартал 2018 года -IV квартал 2018 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 7. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме8. Утепление и ремонт фасада 9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 7 | ул. Лермонтова, д. 11 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме7. Утепление и ремонт фасада 8. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | I квартал 2017 года -IV квартал 2017 года |
| 8 | ул. Лермонтова, д. 13 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме7. Утепление и ремонт фасада 8. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | I квартал 2017 года -IV квартал 2017 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 9 | ул. Маяковского, д. 6 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения5. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме6. Утепление и ремонт фасада7. Проведение экспертизы проектной документации8. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | III квартал 2019 года -II квартал 2020 года |
| 10 | ул. Маяковского, д. 8 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения5. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме6. Утепление и ремонт фасада 7. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме8. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | I квартал 2017 года -IV квартал 2017 года |
| 11 | ул. Маяковского, д. 10 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения2. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме3. Утепление и ремонт фасада 4. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | I квартал 2017 года -IV квартал 2017 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 12 | ул. О.Кошевого, д. 3 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме7. Утепление и ремонт фасада 8. Проведение экспертизы проектной документации9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | III квартал 2019 года -II квартал 2020 года |
| 13 | ул. Чкалова, д. 1 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт крыши7. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме8. Утепление и ремонт фасада 9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | II квартал 2018 года -IV квартал 2018 года |
| 14 | ул. Чкалова, д. 3 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт крыши7. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | II квартал 2018 года -IV квартал 2018 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 8. Утепление и ремонт фасада9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |

Объём средств местного бюджета: 2017 год - 0 рублей;
2018 год - 263 733,50 рублей;
2019 год - 250 000,00 рублей.

Руководитель аппарата администрации Г. А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта Т.Д. Ивановский
и связи