РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| «01» мая 2019 года | № 309 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Свирск» на 2019 – 2023 годы

В целях приведения муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения   муниципального образования «город Свирск» на 2019 – 2023 годы в соответствие с бюджетом муниципального образования «город Свирск» на 2019 год, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.	Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Свирск» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением администрации от 05.10.2018  № 735 (с изменениями от 01.03.2019 № 111), следующие изменения:

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Свирск» на 2019 - 2023 годы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование мероприятий, входящих в муниципальную программу, осуществляется за счет средств бюджета города Свирска и составляет 20 899,2 тыс. руб.: в 2019 году – 3 444,9 тыс. руб.; в 2020 году - 4 618,6 тыс. руб.; в 2021 году – 4 940,2 тыс. руб.; в 2022 году – 3 879,7 тыс. руб.; в 2023 году – 4 015,8 тыс. руб. |
| --- | --- |

2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» слова «21 162,8 тыс. рублей» заменить словами «20 899,2 тыс. руб.»;

3) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1);

4) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2);

5) в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Свирске» в 2019 - 2023 годах  строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | В целом для реализации подпрограммы в 2019-2023 годах планируется финансирование в объеме 1 600,0 тыс. руб., в том числе: в 2019 году – 200,0 тыс. руб.; в 2020 году - 500,0 тыс. руб.; в 2021 году – 500,0 тыс. руб.; в 2022 году – 200,0 тыс. руб.; в 2023 году – 200,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

6) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 1 600,0  тыс. руб.

| Период реализации подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Всего за весь период | 1 600,0 |
| 2019 | 200,0 |
| 2020 | 500,0 |
| 2021 | 500,0 |
| 2022 | 200,0 |
| 2023 | 200,0 |

7) приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.

Мэр города Свирска		                                                              В.С. Орноев

Приложение № 1

к постановлению администрации города

от «01» мая 2019 года № 309

# Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования

# «город Свирск» на 2019 - 2023 годы

| Период реализации муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2019 год | 3 444,9 |
| 2020 год | 4 618,6 |
| 2021 год | 4 940,2 |
| 2022 год | 3 879,7 |
| 2023 год | 4 015,8 |
| Итого за период 2019-2023 гг. | 20 899,2 |

# Руководитель аппарата администрации                                           Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи                        	   Т.Д. Ивановский

Приложение № 2

к постановлению администрации города

от «01» мая 2019 года № 309

План мероприятий муниципальной программы

# «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования

# «город Свирск» на 2019 - 2023 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская, г. Свирск» | Комитет по жизнеобеспечению | 2019 | Местный бюджет | 2736,4 | 2736,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заводской, г.Свирск | МУ «Департамент единого Заказчика» | 2019 | Местный бюджет | 508,5 | 508,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | 1,7 |
| 3 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «город Свирск» | Комитет по жизнеобеспечению МУ «Департамент единого Заказчика» | 2020-2023 гг. | Местный бюджет | 16 054,3 | 0 | 4118,6 | 4440,2 | 3679,7 | 3815,8 | км | 2,3 |
| 4 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Свирске» в 2019-2023 годах | Комитет по жизнеобеспечению | 2019-2023 гг. | Местный бюджет | 1 900,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | - | - |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  | 20899,2 | 3444,9 | 4618,6 | 4940,2 | 3879,7 | 4015,8 |  |  |

Руководитель аппарата администрации                                                                                                                     Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи                        	                                                                              Т.Д. Ивановский

Приложение № 3

к постановлению администрации города

от «01» мая 2019 года № 309

План мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участнка (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 1 | Содействие в проведении акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель» и др. профилактических мероприятий. Приобретение световозвращающих приспособлений и их распространение среди учащихся дошкольных образовательных учреждений и учащихся младших классов общеобразовательных учреждений, приобретение тематических баннеров | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО «город Свирск» ГИБДД МО МВД России «Черемховский» | Весь период | Местный бюджет | 220,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения (предупреждения детского дорожного-транспортного травматизма)/ приобретенных баннеров, ед. | 5/10 |
| Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |
| 2 | Оборудование искусственным освещением маршрутов следования городского пассажирского транспорта и наиболее опасных участков улично-дорожной сети | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО «город Свирск» | 2022-2023 годы | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | км | 0,2 |
| 3 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО «город Свирск» | 2022-2023 годы | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | км | 0,1 |
| 4 | Обустройство остановочных пунктов и пешеходных переходов (в т.ч. материалы), приведение их в соответствие нормативным требованиям | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО «город Свирск» | 2019-2021 годы | Местный бюджет | 1080,0 | 180,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | Общее количетсво пешеходных переходов и остановочных пунктов, приведенных в надлежащее техническое состояние, отвечающее требованиям безопасности дорожного движения, ед. | 3 |
| 5 | Совершенствование системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка, приобретение, техническое содержание, текущее обслуживание дорожных знаков, средств регулирования дорожного движения) | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО «город Свирск» | 2022-2023 годы | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | Общее количество средств регулирования дорожного движения, приведенных в надлежащее техническое состояние (в.т.ч. вновь установленных), ед. | 20 |
| ВСЕГО по подпрограмме |  |  |  | 1600,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |

Руководитель аппарата администрации                                                                                                                     Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи                        	                                                                              Т.Д. Ивановский

# Text boxes

«

«