РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«23» мая 2019 года 					       № 335

Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства муниципального образования
«город Свирск» к работе в отопительный период 2019-2020 годов

В целях своевременной и эффективной подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы муниципального образования «город Свирск» к работе в отопительный период 2019-2020 годов, руководствуясь статьями 7, 44 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить:

1) план первоочередных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства муниципального образования «город Свирск» к работе в отопительный период 2019-2020 годов (приложение № 1);

2) график проведения промывки и испытаний на прочность и плотность внутренних инженерных систем теплоснабжения жилого фонда, объектов социальной сферы и тепловых сетей (приложение № 2);

3) положение о межведомственной комиссии по оценке готовности муниципального образования, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (приложение № 3);

4) состав межведомственной комиссии по оценке готовности муниципального образования, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (приложение № 4).

2. Комитету по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» (Д.И. Махонькин) в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» подготовить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в срок до 15 июня 2019 года.

3. Определить муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика», комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» заказчиками на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и объектов социальной сферы за счет средств местного бюджета и субсидий из областного бюджета.

4. Начальнику муниципального учреждения «Департамент единого Заказчика» В.П. Быкову обеспечить прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства в соответствии с планом первоочередных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства муниципального образования «город Свирск» к работе в отопительный период 2019-2020 годов.

5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм собственности, в срок до 1 сентября 2019 года:

1) выполнить комплекс мероприятий по обеспечению надёжности систем теплоснабжения в соответствии с пунктом 6.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, и систем электроснабжения в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6.

2) представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» паспорта готовности организаций и жилых домов к работе в отопительный период 2019-2020 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

6. Директору общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Город» И. В. Шимко для бесперебойной работы теплоисточников обеспечить создание запаса топлива на предстоящий отопительный период не ниже нормативного.

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» (Т.Д. Ивановский) осуществлять постоянный мониторинг выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к отопительному периоду 2019-2020 годов.

8. Комитету по финансам администрации муниципального образования «город Свирск» (Л. В. Минко) обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по жизнеобеспечению
Д. И. Махонькина.

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации города

от «23» мая 2019 года № 335

П Л А Н

первоочередных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Свирска к работе в отопительный период 2019-2020 годов

| № | Наименование мероприятий | Необходимый объём финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственные средства предприятий ЖКХ | Средства местного бюджета | Средства бюджета Иркутской области. Дефицит бюджета |  |
| 1 | Капитальный ремонт котельного оборудования котлов К-50/14 № 1,2,3 на Центральной котельной (ремонт котла №3) | 9 020,00 | 0,00 | 925,00 | 8 095,00 | - |
| 2 | Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО «город Свирск» | 35 000,00 | 0,00 | 1 750,00 | 33 250,00 | - |
| 3 | Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Восточная на участке от ВК400 до ВК410, в г. Свирске | 7 570,00 | 0,00 | 756,00 | 6 814,00 | - |
|  | ИТОГО | 51 590,00 | 0,00 | 3 431,00 | 48 159,00 | - |
| План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Свирска к работе в отопительный период 2019-2020 годов |
| № | Наименование объектов и мероприятий | Срок выполнения | Физический объем | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Собств. средства предприятия | Средства бюджета Иркутской области/ Средства местного бюджета |  |
| Центральная котельная |
|  | Капитальный ремонт |  |  | 5 010,27 | 8 095,00/ 925,00 |  |
| 1 | Капитальный ремонт водоопускных, пароотводящих труб парового котла К50/14 | август | - | 3 800,00 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
| 2 | Замена водогрейного котла КВр-1,1 МВт кот. «Березовый» | август | - | 0,60 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
| 3 | Капитальный ремонт парового котла К-50/14 №3 | август | - | 0,00 | 8 095,00/ 925,00 | «Департамент единого Заказчика» |
| 4 | Ремонт циклона водогрейного котла К-3 | июнь | - | 450,67 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
| 5 | Ремонт гидросистемы топливного склада | июнь | - | 759,00 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
|  | Текущий ремонт |  |  | 1 023,31 |  |  |
| 1 | Ремонт мельниц котлов К-1, К-3 | июнь | - | 343,72 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
| 2 | Ремонт зданий, сооружений | август | - | 93,44 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
| 3 | Текущий ремонт котлов К-1, К-3 | август | - | 285,81 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
| 4 | Ремонт электрооборудования | июль | - | 300,34 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
|  | ИТОГО по Центральной котельной |  |  | 6 033,58 | 8 095,00/ 925,00 |  |
| Котельная микрорайона Березовый |
| 1 | Гидравлические испытания оборудование котельной и т/сетей | май | - | 0 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
| 2 | Гидропромывка оборудование котельной и т/сетей | май | - | 0 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
|  | Капитальный ремонт |  |  | 600,00 |  |  |
|  | Замена водогрейного котла КВр-1,1 МВт кот. «Березовый» | август | - | 600,00 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
|  | Текущий ремонт |  |  | 204,45 |  |  |
| 1 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | июль | - | 45,95 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
| 2 | Ремонт зданий, сооружений | июнь | - | 62,73 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
| 3 | Текущий ремонт водогрейных котлов | август | - | 95,77 | 0 | ООО «Центральная котельная» |
|  | ИТОГО по котельной микрорайона Березовый |  | - | 804,45 | 0 |  |
| Котельная Микрорайон |
| 1 | Работы по консервации котельной | май | - | 0 | 0 | ООО «Теплоэнергосервис» |
|  | ИТОГО по котельной Микрорайон |  | - | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по котельным |  |  | 6 838,03 | 8 095,00/ 925,00 |  |
| Теловые сети |
|  | Капитальный ремонт |  |  | 3 413,90 | 33 250,00/ 1 750,00 |  |
| 1 | Капитальный ремонт теплосети от ТК-28-1 до Комсомольская 2, Лермонтова 8 | июнь | 200 п.м. | 1 575,80 | 0 | ООО «Тепловые сети» |
| 2 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-30-7а до Кошевого 3 | июль | 34 п.м. | 142,60 | 0 | ООО «Тепловые сети» |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети территория ДК до ввода в здание | август | 80 п.м. | 812,00 | 0 | ООО «Тепловые сети» |
| 4 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-16-2 до Чкалова 1 | август | 146 п.м. | 883,50 | 0 | ООО «Тепловые сети» |
| 5 | Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО «город Свирск» | сентябрь | 743 п.м. | - | 33 250,00/ 1 750,00 | «Департамент единого Заказчика» |
|  | ИТОГО по тепловым сетям |  |  | 3 413,90 | 33 250,00/ 1 750,00 |  |
| Водопроводные сети |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Восточная от ВК 400 до ВК 410, в г.Свирске | сентябрь | 635 п.м. | 0 | 6 814,00/ 756,00 | Комитет по жизнеобеспечению |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия водопроводных колонок | август | 74 ед. | 180,00 | 0 | ООО УК «Водоканал» |
| 2 | Утепление колонок к эксплуатации в зимний период 2019-2020 гг. | август | 150 п.м. | 237,50 | 0 | ООО УК «Водоканал» |
| 3 | Укладка люков на водопроводные колодцы | август | 10 ед. | 50,00 | 0 | ООО УК «Водоканал» |
| 4 | Текущий ремонт колодцев | август | 25 ед. | 10,00 | 0 | ООО УК «Водоканал» |
|  | ИТОГО по водопроводным сетям |  |  | 477,50 | 6 814,00/ 756,00 |  |
| Канализационные сети |
|  | Текущий ремонт |  |  | 915,50 |  |  |
| 1 | Замена канализационного коллектора Ду 160 мм. ул. Тимирязева | август | 60 п.м. | 176,80 | 0 | ООО УК «Водоканал» |
| 2 | Очистка канализационных колодцев вручную | сентябрь | 50 ед. | 109,20 | 0 | ООО УК «Водоканал» |
| 3 | Промывка канализационных труб ас. Машиной | сентябрь | 3000 п.м. | 629,50 | 0 | ООО УК «Водоканал» |
|  | ИТОГО по канализационным сетям |  |  | 915,50 | 0 |  |
| Электрические сети |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 с установкой дополнительной КТПН-630 кВА | сентябрь | 3,2 км | 4 477,65 | 0 | ОГУЭП «Облкоммунэнерго» |
| 2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 с установкой дополнительной КТПН-400 кВА | сентябрь | 3,5 км | 4 897,43 | 0 | ОГУЭП «Облкоммунэнерго» |
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 ул. Сибирская | сентябрь | 0,45 км | 105,10 | 0 | ОГУЭП «Облкоммунэнерго» |
| 4 | Текущая эксплуатация по подготовке к ОЗП всех распределительных сетей 6 кВ, 0,4 кВ и ТП | сентябрь | 141,9 км 36 шт. | 200,00 | 0 | ОГУЭП «Облкоммунэнерго» |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта линий ВЛ-0,4 кВ | июль |  | 0 | 0/ 374,29 | Комитет по жизнеобеспечению |
|  | ИТОГО по электрическим сетям |  |  | 9 680,18 | 0/ 374,29 |  |
| Образовательные учреждения и объекты социальной сферы |
| 1 | МУ «Городская библиотека» (ремонт системы отопления (замена радиаторов отопления в читальном зале) | сентябрь | 5 | 0 | 0/ 50,00 | «Департамент единого Заказчика» |
| 2 | МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска» (ремонт кровельного покрытия) | сентябрь | 3 ед./240 п.м. | 0 | 0/ 250,00 | «Департамент единого Заказчика» |
| 3 | Приобретение источника резервного питания | сентябрь | 1 | 0 | 0/ 500,00 | «Департамент единого Заказчика» |
| 4 | Ремонт системы отопления МДОУ №33 | сентябрь |  | 0 | 0/ 50,00 | «Департамент единого Заказчика» |
|  | ИТОГО по образовательным учреждениям и объектам социальной сферы |  |  | 0 | 0/ 850,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 21 325,11 | 48 159,00/ 4 655,29 |  |

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Т.Д. Ивановский

Приложение № 2

Утвержден

постановлением администрации города

от «23» мая 2019 года № 335

Г Р А Ф И К

проведения промывки и испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения жилого фонда, объектов социальной сферы и тепловых сетей

| № п/п | Адрес (улица) | № дома | Дата промывки и опрессовки |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО УК «ЖилКомСервис» |
| 1 | ул. Ленина | 1 | 21.06.2019-24.06.2019 |
| 2 | ул. Ленина | 1/А | капитальный ремонт |
| 3 | ул. Ленина | 3 | 17.06.2019 |
| 4 | ул. Комсомольская | 1/А | 06.06.2019-10.06.2019 |
| 5 | ул. Комсомольская | 3/А | 11.06.2019-14.06.2019 |
| 6 | ул. О.Кошевого | 9 | 04.06.2019-05.06.2019 |
| 7 | ул. О.Кошевого | 11 | 31.05.2019-03.06.2019 |
| 8 | ул. О.Кошевого | 13 | 28.05.2019-30.05.2019 |
| 9 | ул. О.Кошевого | 15 | 21.05.2019-22.05.2019 |
| 10 | ул. Молодежная | 10/А | 27.05.2019 |
| 11 | ул. Молодежная | 10/Б | 23.05.2019-24.05.2019 |
| 12 | ул. О.Кошевого | 23 | 16.05.2019-17.05.2019 |
| 13 | ул. О.Кошевого | 25 | 20.05.2019 |
| 14 | ул. Комсомольская | 9 | 25.06.2019 |
| 15 | ул. Комсомольская | 11 | капитальный ремонт |
| 16 | ул. Комсомольская | 13 | 27.06.2019-28.06.2019 |
| 17 | ул. Комсомольская | 13/А | 01.07.2019-02.07.2019 |
| 18 | ул. Комсомольская | 4 | 03.07.2019-04.07.2019 |
| 19 | ул. Лазо | 2 | 05.07.2019-08.07.2019 |
| 20 | ул. Дзержинского | 3 | 09.07.2019-10.07.2019 |
| 21 | ул. Комсомольская | 6 | 11.07.2019-12.07.2019 |
| 22 | ул. Маяковского | 11 | 15.07.2019 |
| 23 | ул. Маяковского | 13 | 16.07.2019 |
| 24 | ул. Маяковского | 15 | 17.07.2019 |
| 25 | ул. Маяковского | 17 | 18.07.2019 |
| 26 | ул. Маяковского | 19 | 19.07.2019 |
| 27 | ул. Маяковского | 30/А | 24.07.2019 |
| 28 | ул. Маяковского | 32/А | 23.07.2019 |
| 29 | ул. Маяковского | 34/А | 22.07.2019 |
| 30 | ул. Чкалова | 3 | 25.07.2019 |
| 31 | ул. Чкалова | 1 | 26.07.2019 |
| 32 | ул. Ленина | 35 | 02.08.2019 |
| 33 | ул. Дзержинского | 2 | 29.07.2019-30.07.2019 |
| 34 | ул. Дзержинского | 1 | 31.07.2019-01.08.2019 |
| 35 | ул. Добролюбова | 14 | 05.08.2019-06.08.2019 |
| 36 | ул. Мира | 2 | 07.08.2019-08.08.2019 |
| ТСЖ «Жилье 09» |
| 37 | ул. Киевская | 1 | 09.08.2019 |
| 38 | ул. Киевская | 2 | 09.08.2019 |
| 39 | ул. Киевская | 4 | 09.08.2019 |
| 40 | ул. Киевская | 6 | 12.08.2019 |
| 41 | ул. Киевская | 8 | 12.08.2019 |
| 42 | ул. Киевская | 10 | 12.08.2019 |
| 43 | ул. Киевская | 12 | 12.08.2019 |
| ООО УК «Рассвет» |
| 1 | ул.Комсомольская | 2/А | 21.05.2019 |
| 2 | ул.Тимирязева | 3 | 23.05.2019 |
| 3 | ул.Тимирязева | 1 | 25.05.2019 |
| 4 | ул.Молодежная | 1/А | 28.05.2019 |
| 5 | ул.Молодежная | 2/А | 30.05.2019 |
| 6 | ул.Молодежная | 2 | 01.06.2019 |
| 7 | ул.Молодежная | 4 | 04.06.2019 |
| 8 | ул.Молодежная | 6 | 06.06.2019 |
| 9 | ул.Молодежная | 8 | 08.06.2019 |
| 10 | ул.Степная | 3 | 11.06.2019 |
| 11 | ул.Комсомольская | 2 | 13.06.2019 |
| 12 | ул.Лазо | 6 | 15.06.2019 |
| 13 | ул.Ленина | 13 | 18.06.2019 |
| 14 | ул.Ленина | 9 | 20.06.2019 |
| 15 | ул.Лермонтова | 2 | 22.06.2019 |
| 16 | ул.Лермонтова | 4 | 25.06.2019 |
| 17 | ул.Лермонтова | 6 | 27.06.2019 |
| 18 | ул.Лермонтова | 8 | 29.06.2019 |
| 19 | ул.Х. Боев | 3 | 02.07.2019 |
| 20 | ул.Х. Боев | 5 | 04.07.2019 |
| 21 | ул. Ленина | 5 | 06.07.2019 |
| 22 | ул. Ленина | 7 | 09.07.2019 |
| 23 | ул.Тимирязева | 2 | 10.07.2019 |
| 24 | ул.Тимирязева | 8 | 11.07.2019 |
| 25 | ул.Молодежная | 3 | 12.07.2019 |
| 26 | ул.Х. Боев | 4 | 16.07.2019 |
| 27 | ул.Х. Боев | 6 | 17.07.2019 |
| 28 | ул.Тимирязева | 11 | 18.07.2019 |
| 29 | ул.Тимирязева | 13 | 19.07.2019 |
| 30 | ул.Ленина | 41/А | 20.07.2019 |
| 31 | ул.Ленина | 43/А | 23.07.2019 |
| 32 | ул.Ленина | 45/А | 24.07.2019 |
| 33 | ул.Ленина | 15 | 25.07.2019 |
| 34 | ул.Ленина | 17 | 25.07.2019 |
| 35 | ул.Ленина | 19 | 25.07.2019 |
| 36 | ул.Ленина | 21 | 26.07.2019 |
| 37 | ул.Ленина | 23 | 26.07.2019 |
| 38 | ул. Маяковского | 18 | 27.07.2019 |
| 39 | ул. Маяковского | 22 | 27.07.2019 |
| 40 | ул. Маяковского | 24 | 27.07.2019 |
| 41 | ул. О.Кошевого | 19 | 30.07.2019 |
| 42 | ул.О.Кошевого | 21 | 31.07.2019 |
| ТСЖ «Огонек» |
| 1 | ул. Маяковского | 6 | капитальный ремонт |
| 2 | ул. Маяковского | 8 | 01.08.2019 |
| 3 | ул. Маяковского | 10 | 01.08.2019 |
| 4 | ул. Лермонтова | 1 | 01.08.2019 |
| 5 | ул. Лермонтова | 3 | 01.08.2019 |
| 6 | ул. Лермонтова | 5 | капитальный ремонт |
| 7 | ул. Лермонтова | 7 | 01.08.2019 |
| 8 | ул. Тимирязева | 4 | 01.08.2019 |
| 9 | ул. Тимирязева | 6 | 01.08.2019 |
| ТСЖ «Звездочка» |
| 1 | ул. Лермонтова | 11 | 03.08.2019 |
| 2 | ул. Лермонтова | 13 | 03.08.2019 |
| 3 | ул. Лермонтова | 15 | 03.08.2019 |
| 4 | ул. Комсомольская | 1 | 03.08.2019 |
| 5 | ул. Комсомольская | 3 | 03.08.2019 |
| 6 | ул. Комсомольская | 5 | капитальный ремонт |
| 7 | ул. Комсомольская | 7 | капитальный ремонт |
| 8 | ул. О.Кошевого | 1 | 03.08.2019 |
| 9 | ул. О.Кошевого | 3 | капитальный ремонт |
| 10 | ул. О.Кошевого | 5 | 03.08.2019 |
| 11 | ул. Тимирязева | 12 | 03.08.2019 |
| ООО «Березовый» (микрорайон Березовый) |
| 1 | ул. Серегина | 2 | 14.08.2019 |
| 2 | ул. Серегина | 3 | 14.08.2019 |
| 3 | ул. Серегина | 4 | 14.08.2019 |
| 4 | ул. Серегина | 5 | 15.08.2019 |
| 5 | ул. Серегина | 8 | 15.08.2019 |
| 6 | ул. Серегина | 11 | 15.08.2019 |
| 7 | ул. Серегина | 14 | 16.08.2019 |
| 8 | ул. Серегина | 15 | 16.08.2019 |
| 9 | ул. Серегина | 16 | 16.08.2019 |
| 10 | ул. Лесная | 1 | 13.08.2019 |
| 11 | ул. Лесная | 2 | 13.08.2019 |
| 12 | ул. Лесная | 3 | 13.08.2019 |
| Образовательные учреждения и объекты социальной сферы |
| 1 | МОУ СОШ №1 | - | 29.07.2019-02.08.2019 |
| 2 | МОУ СОШ №2 | - | 17.06.2019-21.06.2019 |
| 3 | МОУ СОШ №3 | - | 03.06.2019-14.06.2019 |
| 4 | МОУ МакСОШ | - | 24.06.2019-28.06.2019 |
| 5 | МОУ ООШ (Березовый) | - | 27.05.2019-31.05.2019 |
| 6 | МДОУ №1 | - | 01.07.2019-05.07.2019 |
| 7 | МКДОУ №2 | - | 08.07.2019-12.07.2019 |
| 8 | МДОУ №13 | - | - |
| 9 | МДОУ №17 | - | - |
| 10 | МДОУ №22 | - | - |
| 11 | МДОУ №33 | - | 15.07.2019-19.07.2019 |
| 12 | МКОУ ДДТ | - | Август |
| 13 | МКОУ ДЮСШ | - | 22.07.2019-26.07.2019 |
| 14 | ДК «Русь» | - | Август |
| 15 | Клуб «Макарьево» | - | Август |
| 16 | ДК «Березовый» | - | Июнь |
| 17 | МУ «Городская библиотека» | - | Июнь |
| 18 | «Городская библиотека» Филиал микрорайон | - | Август |
| 19 | МКОУ «ДХШ» | - | Июнь |
| 20 | МБОУ «ДМШ» | - | Июль |
| 21 | ФОК «Олимп» | - | Июль |
| График проведения гидравлических испытаний магистральных и распределительных тепловых сетей на 2019 год |
| № п/п | Наименование работ (испытаний) | Дата проведения |
| 1 | Гидравлические испытания тепловых сетей | Май |
| 2 | Гидравлические испытания тепловых сетей Микрорайона | Май |
| 3 | Гидравлические испытания тепловых сетей мкр. Березовый | Май |

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Т.Д. Ивановский

Приложение № 3

Утверждено

постановлением администрации города

от «23» мая 2019 года № 335

П О Л О Ж Е Н И Е

о межведомственной комиссии по оценке готовности муниципального образования, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по оценке готовности муниципального образования, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее – Комиссия), утвержденная постановлением администрации города Свирска, является координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действий организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства и контроля за ходом их подготовки к работе в отопительный период 2019-2020 годов.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и Иркутской области, Уставом города Свирска, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Свирска, нормативными и техническими регламентами в сфере жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства, а также настоящим положением.

II. Основные задачи Комиссии

3. Основными задачами Комиссии являются:

1) координация деятельности предприятий жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города по подготовке к работе в отопительный период и осуществление мониторинга хода отопительного периода 2019-2020 годов;

2) внесение в установленном порядке мэру города Свирска предложений по обеспечению выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города в отопительный период;

3) осуществление контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годов.

III. Основные функции Комиссии

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к работе в отопительный период, их финансовое обеспечение, а также эффективность использования привлекаемых средств;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в отопительный период объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства в организациях города Свирска, в том числе с выездом на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению финансовых проблем жилищно-коммунального хозяйства;

4) вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных действий, приводящих к дестабилизации функционирования организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства повышенной опасности и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

5) осуществляет контроль по созданию запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

IV. Права Комиссии

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у руководителей структурных подразделений администрации города Свирска и организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Свирска информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

2) заслушивать на своих заседаниях ответственных руководителей организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства по вопросам, входящим в ее компетенцию;

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей и руководителей структурных подразделений администрации города Свирска и организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства и других заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

V. Организация работы Комиссии:

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Свирска в количестве шести постоянно действующих членов.

7. В состав комиссии входят руководители организаций коммунального комплекса по согласованию.

8. Председатель Комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач;

- определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений.

9. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в отсутствие председателя (по его поручению) – его заместитель.

10. Заседания Комиссии проводятся один раз в неделю. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии.

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом.

12. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер для всех организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск».

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи 			     Т.Д. Ивановский

Приложение № 4

Утвержден

постановлением администрации города

от «23» мая 2019 года № 335

С О С Т А В

межведомственной комиссии по оценке готовности муниципального образования, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Махонькин Д.И. – заместитель мэра города – председатель комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск», председатель комиссии.

Ивановский Т.Д. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Бадмаев С.Г. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Водоканал» (по согласованию);

Бекчентаев В.С. – директор общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Жилищно-коммунальный сервис» (по согласованию);

Бельков А.А. – директор общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» (по согласованию);

Войтович В.Ф. – директор общества с ограниченной ответственностью «Центральная котельная» (по согласованию);

Глущенко Е.А. – начальник отдела по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию;

Зейналов А.Н. – директор МУ «Служба по решению вопросов ГО и ЧС  г. Свирска»;

Леонов В.С. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Рассвет» (по согласованию);

Орлова М.И. – начальник отдела образования;

Татаринов С.Ю. – начальник Свирского электросетевого участка (по согласованию);

Шимко И.В. – директор общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Город» (по согласованию);

Представитель Енисейского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи                          Т.Д. Ивановский