РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ___ » ______________ 2021 года							 № ___

Об утверждении муниципальной программы

«Экология муниципального образования «город Свирск» на 2022-2026 годы

В целях обеспечения реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории муниципального образования «город Свирск», для создания экологически безопасной и комфортной среды проживания населения города и обеспечения устойчивого развития общества, на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

# 1. Утвердить муниципальную программу «Экология муниципального образования «город Свирск» на 2022-2026 годы (далее - Программа), (прилагается).

# 2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 муниципальную программу «Экология муниципального образования «город Свирск» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «город Свирск» от 14.10.2016 № 759 (с изменениями от 21.12.2016 № 978, от 29.03.2017 № 233; от 18.07.2017 № 644; от 29.11.2017 № 1014; от 29.01.2018 № 48; от 08.05.2018 № 374; от 22.10.2018 № 778; от 29.01.2019 № 35; от 25.04.2019 № 289; от 30.05.2019 № 380а; от 12.08.2019 № 552; от 22.11.2019 № 787; от 26.12.2019 № 855; от 10.07.2020 № 316; от 18.12.2020 № 678 а; от 26.02.2021 № 86; от 22.06.2021 № 343).

3. Комитету по финансам администрации (Минко Л.В.) обеспечить финансирование программы за счет средств местного бюджета.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5.	Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр											В.С. Орноев

Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования «город Свирск»

от « ____» __________ 2021 года № ___

Муниципальная программа

«Экология муниципального образования

«город Свирск» на 2022-2026 годы

Свирск, 2021 год

# ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Экология муниципального образования «город Свирск» на 2022-2026 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» |
| Участники муниципальной программы | Отдел образования, отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и защита окружающей среды |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня экологической культуры и безопасности населения; - создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной для накопления (в том числе раздельного сбора отходов), обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов; - предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2026 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество проведенных экологических мероприятий; - количество обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО; - количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО; - количество приобретенных контейнеров для раздельного сбора отходов; - количество ликвидированных несанкционированных свалок ТКО; - количество оцененных объектов накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет; - количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Прогнозный объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет – 60 537,4 тыс. руб., из них: МБ – 3 454,4 тыс. руб.; ОБ – 57 083,1 тыс. руб.; 2022 год – 33 116,4 тыс. руб., из них: МБ – 1 703,4 тыс. руб.; ОБ – 31 413,1 тыс. руб.; 2023 году – 18 147,8 тыс. руб., из них: МБ – 1 002,4 тыс. руб.; ОБ – 17 145,4 тыс. руб.; 2024 году – 3 147,8 тыс. руб., из них: МБ –252,4 тыс. руб.; ОБ – 2 895,4 тыс. руб.; 2025 году – 3 062,7 тыс. руб., из них: МБ –248,1 тыс. руб.; ОБ –2 814,6 тыс. руб.; 2026 году – 3 062,7 тыс. руб., из них: МБ – 248,1 тыс. руб.; ОБ – 2 814,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - проведение 20 шт. экологических мероприятий; - обустройство 72 шт. контейнерных площадок для сбора ТКО; - приобретение 93 шт. контейнеров для сбора ТКО; - приобретение 468 шт. контейнеров для раздельного сбора отходов; - ликвидация 11 шт. несанкционированных свалок ТКО; - оценка 1 шт. объекта накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет; - ликвидация 1 шт. объекта накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения остаются важнейшими при выработке стратегии и тактики действий с целью проживания населения в современных экологических и социально-экономических условиях.

Муниципальное образование «город Свирск» расположено на левом берегу Братского водохранилища. Город имеет ярко выраженное зональное деление. Промышленная зона занимает северо-восточную часть города, место организованного складирования отходов – северную, селитебная зона расположена в центральной и северо-западной части, большинство садоводств, расположены в промышленной зоне города, а также в южной, юго-западной, северо-западной и в микрорайоне «Березовый»; лесопарковая, вклинивающаяся между промышленной и селитебной зонами.

Качество атмосферного воздуха.

В 2019 году г. Свирск был включен в приоритетный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха вследствие загрязнения атмосферного воздуха бенз(а)пиреном, оксидом углерода, диоксидом азота, взвешенными веществами, диоксидом серы.

Состояние загрязнения атмосферного воздуха в городе по-прежнему остается неудовлетворительным.

Согласно Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды Иркутской области в 2020 году» Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области уровень загрязнения воздуха «очень высокий», определяется концентрациями бенз(а)пирена, взвешенных веществ, диоксида азота, диоксид серы, оксида углерода. Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия теплоэнергетики, лесной, деревообрабатывающей промышленности, производства металлических изделий, а также автомобильный и железнодорожный транспорт. Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия теплоэнергетики ООО «Центральная котельная», ООО «Свирский РМЗ». Дополнительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят большое количество мелких котельных, жилой сектор с печным отоплением, лесные пожары.

Администрация муниципального образования «город Свирск» взаимодействует с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области по выявлению причин превышения норм ПДК бенз(а)пирена на территории города.

В целях получения данных для государственного регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при установлении нормативов предельно допустимых выбросов (далее – ПДВ) хозяйствующим субъектам; принятия управленческих решений по вопросам развития города; согласования размещения производственных и социальных объектов; проектирования и реконструкции дорожной сети города; управления транспортными потоками в городе, в рамках реализации мероприятий «Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха на основе банков данных источников выбросов загрязняющих веществ» подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и охраны природных комплексов и объектов» на 2019 – 2024 годы Государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп, министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области проведены конкурсные процедуры по выбору исполнителя для оказать услуги по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для города Свирск, учитывающие влияние всех источников выбросов загрязняющих веществ в городе. Срок оказания услуг 31.11.2021

Братское водохранилище (р. Ангара). На участке реки Ангара гг. Усолье-Сибирское – Свирск средние за год концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения. По результатам мониторинга 2020 года отмечены повышенные концентрации органических веществ по БПК5, фенолов, а также ПДК зафиксированы – нефтепродукты. Качество поверхностных вод по УКИЗВ на этом участке реки соответствовало 1 классу, «условно чистая» вода. По интегральной гидробиологической оценке, качество воды обследованной акватории, относительно 2019 года, снизилось на полкласса и по всем створам оценивается как II класс (степень загрязнённости воды – «слабо загрязнённая»). По методу экологических модификаций планктоценоз Братского водохранилища характеризуется антропогенным экологическим напряжением с элементами экологического регресса. Экологическое состояние в створе 0,5 км выше г. Свирска, относительно 2019 года, немного ухудшилось, на остальной акватории осталось без изменений.

Качество воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является важнейшим условием сохранения его здоровья, без которого невозможно динамичное социальноэкономическое развитие страны. В г. Свирске 100% городского населения обеспечены качественной питьевой водой централизованного водоснабжения. Качество воды при централизованном водоснабжении зависит от качества условий водозабора, правильности организации зон санитарной охраны и выполнения в них соответствующего режима, режима очистки и обеззараживания воды, а также от санитарно-технического состояния водозаборных устройств и разводящих сетей.

Загрязнение почв в пункте многолетних наблюдений города по сравнению с 2018 г. уменьшилось (на участках многолетних наблюдений (УМН) №1 и №3 соответственно) содержание железа – в 6,0 и 13,4 раза, свинца – в 3,1 и 3,5 раза, кадмия – в 3,7 и 2,6 раза цинка – в 1,2 и 1,1 раза, марганца – в 1,3 раза (на обоих контролируемых участках), кобальта – в 1,2 и 1,3 раза; увеличилось содержание меди – в 1,7 и 1,5 раза, никеля – в 1,4 и 1,5 раза. Суммарный показатель загрязнения почв комплексом металлов (Zк) на территории УМН №1 составил 53, что характеризует загрязнение почв как «опасное», на территории УМН №3 – 12 («допустимое загрязнение»). Значение комплексного показателя загрязнения почв (Zк) на УМН №1 снизилось в 2,7 раза, на УМН №3 – в 2,5 раза.

Правительством Иркутской области 08.04.2021 № 06-50-329/21 утвержден план мероприятий (Дорожная карта) по реализации мероприятий по выявлению, оценке и ликвидации объектов накопления вреда окружающей среде на территории Иркутской области

На территории муниципального образования «город Свирск» расположена промышленная площадка бывшего завода «Востсибэлемент» по производству свинцовых-кислотных аккумуляторов (далее - ВСЭ), которая по результатам проведенной инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет (далее - ОНВОС) определена как ОНВОС и подлежит включению в государственный реестр ОНВОС.

Бывший завод ВСЭ по производству свинцово-кислотных аккумуляторов занимает территорию площадью более 32 га., в кадастровом квартале 38:33:020125. Завод заброшен, цеха разрушены, часть территории находится в собственности, а земельные участки, не поставленные на государственный кадастровый учет, являются землями, находящимися в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена. Опасность заключается в том, что грунт, строительные конструкции и отходы на промплощадке содержат тяжелые металлы, одним из которых является свинец.

Для оценки масштабов угрозы, которую представляет территория промышленной площадки бывшего завода ВСЭ привлечены сотрудники и студенты ИрНИТУ, для оценки геоэкологического состояния промплощадки ВСЭ, необходимо провести анализ проб грунта, строительных конструкций и отходов и определить уровень концентрации тяжёлых металлов.

В связи с реализацией государственной реформы — «Чистая страница» с 2019 года Иркутская область, в том числе и г. Свирск, перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории осуществляет региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск».

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года введение раздельного сбора мусора является элементом перехода на экономику замкнутого цикла в целом. Раздельное накопление и сбор ТКО являются необходимым условием достижения общественно значимого результата «создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами», предусмотренного Указом № 474. В связи с чем необходимо переоборудовать контейнерные площадки и приобрести достаточное количество контейнеров с учетом ветхих, аварийных контейнеров и раздельного сбора мусора.

На территории города в 2018 году разработан и утверждён реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального образования «город Свирск» и схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, согласно которого на территории города 120 контейнерных площадок для сбора ТКО, из них оборудованных в соответствии с требованиями к обустройству площадок – 45 шт.

В целях повышения уровня экологической культуры населения на территории муниципального образования «город Свирск» учреждениями образования и культуры, общественными организациями ежегодно проводятся мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению. Кроме учащихся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования в мероприятиях принимают участие общественные организации, органы государственного контроля в области охраны окружающей среды, население и представители средств массовой информации.

В рамках дней защиты от экологической опасности на территории города проводятся выставки, конкурсы, показательные выступления, лекции, тематические уроки и праздники, акции по санитарной очистке и благоустройству территорий.

# ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

# СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель программы:

Сохранение и защита окружающей среды

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня экологической культуры и безопасности населения;

##### - создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной для накопления (в том числе раздельного сбора отходов), обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов;

##### - предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в таблице 1.

Срок реализации программы: 2022-2026 годы.

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип( показателя (П, Р) | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год 2021 год | текущий год (оценка) 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Количество проведенных экологических мероприятий | шт. | П | - | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | шт. | П | - | 45 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО | шт. | П | - | - | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 4 | Количество приобретенных контейнеров для раздельного сбора отходов | шт. | П | - | - | 468 | - | - | - | - |
| 5. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок ТКО (выявленных при обследовании территории) | % | П | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество оцененных объектов накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет | шт. | П | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет | шт. | П | - | - | - | 1 | - | - | - |

( Принятые сокращения: П – прогрессирующий, Р – регрессирующий.

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства местного бюджета, с учетом предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов.

##### Прогнозный объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 60 537,4 тыс. руб.

Таблица 2

| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |
|  |  | МБ | ОБ |
| Всего за весь период | 60 537,4 | 3 454,4 | 57 083,1 |
| 2022 год | 33 116,4 | 1 703,4 | 31 413,1 |
| 2023 год | 18 147,8 | 1 002,4 | 17 145,4 |
| 2024 год | 3 147,8 | 252,4 | 2 895,4 |
| 2025 год | 3 062,7 | 248,1 | 2 814,6 |
| 2026 год | 3 062,7 | 248,1 | 2 814,6 |

Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета».

# АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий программы, приведена в таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Риски изменения законодательства |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных правовых актов муниципального образования «город Свирск» в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | Экономические риски |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы. |
| 3. | Финансовые риски |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы. |
| 4. | Организационные риски |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

# ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы представлены в таблице 4:

Таблица 4

| № | Мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня экологической культуры населения: |
| 1.1. | Проведение экологических акций, весенних и осенних субботников (приобретение инвентаря, призов, вывоз мусора) | Проведение 20 экологических мероприятий |
| 2. | Сбор, вывоз, размещение твердых коммунальных отходов |
| 2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | обустройство 72 шт. контейнерных площадок для сбора ТКО |
| 2.2. | Приобретение контейнеров (в том числе для раздельного сбора отходов) | Приобретение 93 шт. контейнеров для сбора ТКО |
| 2.3. | Приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов | Приобретение 576 шт. контейнеров для раздельного сбора отходов |
| 2.4. | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов (выявленных при обследовании территории) | Ликвидация 11 шт. несанкционированных свалок ТКО |
| 3. | Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды |
| 3.1. | Выявление и оценка объекта накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет | Оценка 1 шт. объекта накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет |
| 3.2. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет | Ликвидация 1 шт. объекта накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет |

7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Повышение уровня экологической культуры населения | КЖО, отдел образования, отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту | 2022-2026 годы | МБ | 250,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 50,0 |  |  |
| 1.1. | Проведение экологических акций, весенних и осенних субботников (приобретение инвентаря, призов, вывоз мусора) |  | 2022-2026 годы | МБ | 250,0 | Количество проведенных экологических мероприятий, шт. |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 50,0 |  | 4 |
|  |  |  | 2023 год |  | 50,0 |  | 4 |
|  |  |  | 2024 год |  | 50,0 |  | 4 |
|  |  |  | 2025 год |  | 50,0 |  | 4 |
|  |  |  | 2026 год |  | 50,0 |  | 4 |
| 2. | Сбор, вывоз, размещение твердых коммунальных отходов |  | 2022-2026 годы | Всего: | 35 287,4 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 954,4 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 33 333,1 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | Всего: | 23 066,4 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 153,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ОБ | 21 913,1 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | Всего: | 3 097,8 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 202,4 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 895,4 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | Всего: | 3 097,8 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 202,4 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 895,4 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | Всего: | 3 012,7 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 198,1 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 814,6 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | Всего: | 3 012,7 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 198,1 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 814,6 |  |  |
| 2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КЖО | 2022-2026 годы | Всего: | 17 192,6 | Количество обустроенных контейнерных площадок, шт. |  |
|  |  |  |  | МБ | 859,5 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 16 333,1 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | Всего: | 11 461,8 |  | 48 |
|  |  |  |  | МБ | 573,1 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 10 888,7 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | Всего: | 1 432,7 |  | 6 |
|  |  |  |  | МБ | 71,6 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 361,1 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | Всего: | 1 432,7 |  | 6 |
|  |  |  |  | МБ | 71,6 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 361,1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 2025 год | Всего: | 1 432,7 |  | 6 |
|  |  |  |  | МБ | 71,6 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 361,1 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | Всего: | 1 432,7 |  | 6 |
|  |  |  |  | МБ | 71,6 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 361,1 |  |  |
| 2.2. | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | КЖО | 2022-2026 годы | Всего: | 7 905,3 | Количество контейнеров для сбора ТКО, шт. |  |
|  |  |  |  | МБ | 395,4 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 7509,9 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | Всего: | 1 615,1 |  | 19 |
|  |  |  |  | МБ | 80,8 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 534,3 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | Всего: | 1 615,1 |  | 19 |
|  |  |  |  | МБ | 80,8 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 534,3 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | Всего: | 1 615,1 |  | 19 |
|  |  |  |  | МБ | 80,8 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 534,3 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | Всего: | 1 530,0 |  | 18 |
|  |  |  |  | МБ | 76,5 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 453,5 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | Всего: | 1 530,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | МБ | 76,5 |  | 18 |
|  |  |  |  | ОБ | 1 453,5 |  |  |
| 2.3. | Приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов |  | 2022 год | Всего: | 7 488,0 | Количество контейнеров для раздельного сбора отходов шт. | 468 |
|  |  |  |  | МБ | 374,4 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 7 113,6 |  |  |
| 2.4. | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов (выявленных при обследовании территории) | КЖО | 2022-2026 годы | Всего: | 2 701,5 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО, шт. |  |
|  |  |  |  | МБ | 325,1 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 376,4 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | Всего: | 2 501,5 |  | 7 |
|  |  |  |  | МБ | 125,1 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 376,4 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | Всего: | 50,0 |  | 1 |
|  |  |  |  | МБ | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | Всего: | 50,0 |  | 1 |
|  |  |  |  | МБ | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | Всего: | 50,0 |  | 1 |
|  |  |  |  | МБ | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | Всего: | 50,0 |  | 1 |
|  |  |  |  | МБ | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
| 3. | Снижение негативного влияния отходов |  | 2022-2026 | Всего: | 25 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 250,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | на состояние окружающей среды |  | годы | ОБ | 23 750,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | Всего: | 10 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 9 500,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | Всего: | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 15 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 750,0 |  |  |
| 3.1 | Выявление и оценка объекта накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет | КЖО | 2022 год | Всего: | 10 000,0 | Количество оцененных объектов, шт. | 1 |
|  |  |  |  | МБ | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 9 500,0 |  |  |
| 3.2 | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде от хозяйственной деятельности прошлых лет | КЖО | 2023 год | Всего: | 0,0 | Количество ликвидированных объектов, шт. | 1 |
|  |  |  |  | МБ | 15 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 750,0 |  |  |
|  | 2022-2026 годы | Всего: | 60 537,4 |  |  |
|  |  | МБ | 3 454,4 |  |  |
|  |  | ОБ | 57 083,1 |  |  |
|  | 2022 год | Всего: | 33 116,4 |  |  |
|  |  | МБ | 1 703,4 |  |  |
|  |  | ОБ | 31 413,1 |  |  |
|  | 2023 год | Всего: | 18 147,8 |  |  |
|  |  | МБ | 1 002,4 |  |  |
|  |  | ОБ | 17 145,4 |  |  |
|  | 2024 год | Всего: | 3 147,8 |  |  |
|  |  | МБ | 252,4 |  |  |
|  |  | ОБ | 2 895,4 |  |  |
|  | 2025 год | Всего: | 3 062,7 |  |  |
|  |  | МБ | 248,1 |  |  |
|  |  | ОБ | 2 814,6 |  |  |
|  | 2026 год | Всего: | 3 062,7 |  |  |
|  |  | МБ | 248,1 |  |  |
|  |  | ОБ | 2 814,6 |  |  |

Руководитель аппарата администрации												Г.А.Макогон

Заместитель мэра города - председатель комитета по жизнеобеспечению					     Д.И. Махонькин