РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«20» августа 2019 года	№ 565

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы

В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.	Внести в муниципальную программу «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации от 06.10.2017 № 854а (с изменениями от 05.10.2018 №734, от 18.02.2019 № 89, от 29.05.2019 № 377, от 08.07.2019 №469), следующие изменения:

«

«

1)  в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 110 379,8 тыс. руб., из них средств: местного бюджета 6 920,8 тыс. руб.; областного бюджета 103 459,0 тыс. руб.; на 2018 год 37 645,7 тыс. руб., из них средств: местного бюджета 1 202,7 тыс. руб.; областного бюджета 36 443,0 тыс. руб.; на 2019 год 50 776,1 тыс. руб., из них средств: местного бюджета 3 431,1 тыс. руб.; областного бюджета 47 345,0 тыс. руб.; на 2020 год 21 857,0 тыс. руб., из них средств: »; »; местного бюджета 2 287,0 тыс. руб.; областного бюджета 19 671,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» слова «112 989,8 тыс. руб.» заменить словами «110 379,8 тыс. руб.»;

3)	приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1);

4)	приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).

2.	Постановление подлежит официальному опубликованию.

3.	Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.

Мэр города Свирска	 В.С. Орноев

Приложение № 1

к постановлению администрации города

от «20» августа 2019 года № 565

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск»

на 2018-2020 годы

| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ (в рамках софинансирования Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы | МБ | Внебюджетные средства |
| «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы |
| 2018 год | 37 645,7 | - | 36 443,0 | 1 127,1 | 75,6 | - |
| 2019 год | 50 776,1 | - | 47 345,0 | 3 431,1 | - | - |
| 2020 год | 21 958,0 | - | 19 671,0 | 2 287,0 | - | - |
| Итого | 110 379,8 | - | 103 459,0 | 6 845,2 | 75,6 | - |
| ИТОГО по муниципальной программе – 110 379,8 тыс. руб. |

| Руководитель аппарата администрации | Г.А. Макогон |
| --- | --- |

| Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи | Т.Д. Ивановский |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению администрации города

от «20» августа 2019 года № 565

План мероприятий муниципальной программы

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Объём финансирования, тыс. руб. | Срок реализации | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ (в рамках софинансирования Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы | МБ |  |  |  |
| 2018 год |
| 1. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-36 до ТК-39 по ул. Ленина МО «город Свирск» | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 14800,8 | 0,0 | 14302,4 | 442,3 | 56,1 | 31.10.2015 | п.м. | 406 |
| 2. Капитальный ремонт парового котла К50/14, замена инженерных, экранных труб | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 1442,9 | 0,0 | 1399,6 | 43,3 | 0,0 | 31.12.2018 | ед. | 1 |
| 3. Капитальный ремонт инженерных сетей по улице Киевской от ВК 202 до ВК 400 в г.Свирске | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» | 8946,2 | 0,0 | 8677,8 | 268,4 | 0,0 | 31.12.2018 | п.м. | 2171 |
| 4. Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения по улице Киевской в г. Свирске Иркутской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» | 1607,2 | 0,0 | 1540,1 | 47,6 | 19,5 | 31.12.2018 | ед. | 1 |
| 5. Поставка трубы Ду 300 | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» | 409,4 | 0,0 | 397,1 | 12,3 | 0,0 | 31.12.2018 | п.м. | 100 |
| 6. Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО «город Свирск» | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 10439,2 | 0,0 | 10126,0 | 313,2 | 0,0 | 31.12.2018 | п.м. | 743 |
| Итого |  | 37645,7 | 0,0 | 36443,0 | 1127,1 | 75,6 | - | - | - |
| 2019 год |
| 1. Капитальный ремонт котельного оборудования котлов К-50/14 №1,2,3 на Центральной котельной | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 9020,0 | 0,0 | 8095,0 | 925,0 | 0,0 | 15.09.2019 | п.м/ед.. | 0/1 |
| 2. Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО «город Свирск» | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 35000,0 | 0,0 | 33250,0 | 1750,0 | 0,0 | 15.09.2019 | п.м. | 743 |
| 3. Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Восточная на участке ВК400 до ВК410, в г. Свирске | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» | 6756,1 | 0,0 | 6000,0 | 756,1 | 0,0 | 15.09.2019 | п.м. | 635 |
| 4. Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Октябрьская на участке от ВК274 до ВК278, в г. Свирске | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» |  |  |  |  |  |  | п.м. | 332 |
| Итого |  | 50776,1 | 0,0 | 47345,0 | 3431,1 | 0,0 | - | - | - |
| 2020 год |
| 1. Капитальный ремонт котельного оборудования котлов К-50/14 №1,2,3 на Центральной котельной | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 7800,0 | 0,0 | 7020,0 | 813,0 | 0,0 | 31.10.2020 | ед. | 1 |
| 2. Капитальный ремонт инженерных сетей на участке от ТК-35а до ТК-36 по ул. Ленина | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 8404,0 | 0,0 | 7564,0 | 873,0 | 0,0 | 31.10.2020 | п.м. | 152 |
| 3. Капитальный ремонт инженерных сетей на участке ВК270-ВК274 по ул. Октябрьская | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» | 5653,0 | 0,0 | 5,087 | 601,0 | 0,0 | 31.10.2020 | п.м. | 332 |
| Итого |  | 21958,0 | 0,0 | 19671,0 | 2287,0 | 0,0 | - | - | - |
| Итого по всем мероприятиям |  | 110 379,8 | 0,0 | 103459,0 | 6 845,2 | 75,6 | - | - | - |

Руководитель аппарата администрации Г. А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Т. Д. Ивановский