РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« 17 » сентября 2019 года № 643а

О подготовке и проведении

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду,

по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка-Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области)»

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ПроектДор-Сервис», в соответствии со статьями 16, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования «город Свирск», утвержденным постановлением администрации города от 16.09.2019 № 637, руководствуясь статьями 7, 21, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить срок проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка-Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области» (далее – общественные обсуждения) с 18.09.2019 по 28.12.2019.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общественных обсуждений (прилагается).

3. Ответственным за подготовку и проведение общественных обсуждений и общественных слушаний назначить комитет по жизнеобеспечению администрации города (Махонькин Д.И.).

4. Определить докладчиком проектных материалов ООО «ПроектДор-Сервис» (Хлопотникова И.В.).

5. Комитету по жизнеобеспечению администрации города (Махонькин Д.И.) организовать подготовку и проведение общественных обсуждений в соответствии с планом мероприятий.

6. ООО «ПроектДор-Сервис» (Хлопотникова И.В.).:

- обеспечить публикацию в средствах массовой информации федерального, областного и местного уровня материалов, подлежащих обсуждению;

- обеспечить сбор, регистрацию, обработку поступивших предложений и замечаний.

7. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по теме общественных обсуждений:

1) с письменными и устными предложениями обращаться по адресу: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, ОКГУ «Дирекция автодорог», с пометкой автодорога Михайловка-Березовка, или ООО «ПроектДор-Сервис», по тел. 8(3952)50-30-81 и по e-mail: [dvda81](mailto:dvda81)[@](mailto:office-irk@sibstgroup.com)mail.ru;

2) предложения, заявленные в ходе общественных обсуждений, включаются в протокол общественных обсуждений.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

от « 17 » сентября 2019 г. № 643а

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)

по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка-Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 этап «Предварительная оценка и составление технического задания на проведение ОВОС» | | | |
| 1. | Организация сбора, регистрация и обработка предложений и замечаний до проведения общественных слушаний | до 21.10.2019 | Комитет по жизнеобеспечению города,  ООО «Проект Дор-Сервис» |
| 2. | Проведение общественных слушаний по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, д 6/А, конференц-зал | 21.10.2019  в 17.00 | Комитет по жизнеобеспечению города,  ООО «Проект Дор-Сервис» |
| 3. | Обработка замечаний и предложений по результатам общественных обсуждений, подготовка протокола | В 5-дневный срок после проведения общественных слушаний | ООО «ПроектДор-Сервис», комитет по жизнеобеспечению города |
| 4. | Публикация результатов (протокола) общественных слушаний в официальном источнике | В 7-дневный срок после проведения общественных слушаний | Комитет по жизнеобеспечению города |
| 2 этап «Предварительный вариант материалов ОВОС» | | | |
| 1. | Организация сбора, регистрация и обработка предложений и замечаний до проведения общественных слушаний | до 06.12.2019 | Комитет по жизнеобеспечению города,  ООО «ПроектДор-Сервис» |
| 2. | Проведение общественных слушаний по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, д 6/А, конференц-зал | 06.12.2019  в 17.00 | Комитет по жизнеобеспечению города,  ООО «ПроектДор-Сервис» |
| 3. | Обработка замечаний и предложений по результатам общественных обсуждений, подготовка протокола | В 5-дневный срок после проведения общественных слушаний | ООО «Проект Дор-Сервис», Комитет по жизнеобеспечению города |
| 4. | Публикация результатов (протокола) общественных слушаний в официальном источнике | В 7-дневный срок после проведения общественных слушаний | Комитет по жизнеобеспечению города |
| 3 этап «Окончательный вариант материалов ОВОС» | | | |
| 1. | Прием предложений и замечаний в период до принятия решения о реализации намечаемой деятельности | В течение 30 дней со дня окончания общественных слушаний | ООО «ПроектДор-Сервис» |
| 2. | Обеспечить доступ общественности к окончательному варианту материалов ОВОС | В течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности | ООО «ПроектДор-Сервис» |

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Заместитель мэра города – председатель

комитета по жизнеобеспечению Д.И.Махонькин

РАССЫЛКА

1экз. – в дело

1экз. - комитет по жизнеобеспечению

Электронная версия правового акта и приложения(ий) к нему соответствует бумажному носителю

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заместитель мэра города – председатель

Комитета по жизнеобеспечению Д.И.Махонькин

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель мэра города А.В.Батуева

Заместитель мэра города

по социально-культурным вопросам Н.В.Петрова

Председатель Комитета по финансам Л.В.Минко

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Е.Н.Бережных

Начальник юридического отдела С.А.Страхова

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон