РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«17» января 2020 года № 5

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «город Свирск»
на 2020-2022 годы

В целях организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «город Свирск», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьёй 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «город Свирск» на 2020-2022 годы, утверждённый постановлением администрации от 28 августа 2019 года № 579 (далее – краткосрочный план), следующие изменения:

1) в абзаце третьем краткосрочного плана слова «2020 год – 100 000,00 рублей» заменить словами «2020 год – 250 000,00 рублей»;

2) приложение к краткосрочному плану изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» (Д. И. Махонькин).

Мэр В. С. Орноев

Приложение

к постановлению администрации города

от «17» января 2020 года № 5

«Приложение
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования
«город Свирск» на 2020-2022 годы

**Адресный перечень многоквартирных домов, сроки проведения капитального ремонта, планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД** | **Срок проведения капитального ремонта общего имущества** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ул. Дзержинского, д. 2 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 3. Утепление и ремонт фасада4. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | II квартал 2020 года -IV квартал 2020 года |
| 2 | ул. Ленина, д. 15 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт крыши7. Ремонт подвальных помещений, в том числе ремонт отмостки8. Утепление и ремонт фасада 9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | III квартал 2022 года -IV квартал 2022 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 | ул. Лермонтова, д. 3 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 5. Ремонт подвальных помещений, в том числе ремонт отмостки 6. Утепление и ремонт фасада7. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | II квартал 2020 года -IV квартал 2020 года |
| 4 | ул. Маяковского, д. 11 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 5. Утепление и ремонт фасада6. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | II квартал 2020 года -IV квартал 2020 года |
| 5 | ул. Маяковского, д. 13 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт крыши7. Ремонт подвальных помещений, в том числе ремонт отмостки8. Утепление и ремонт фасада 9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | III квартал 2022 года -IV квартал 2022 года |
| 6 | ул. Маяковского, д. 19 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт крыши7. Ремонт подвальных помещений, в том числе ремонт отмостки8. Утепление и ремонт фасада 9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | III квартал 2022 года -IV квартал 2022 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 7 | ул. Маяковского, д. 24 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт подвальных помещений, в том числе ремонт отмостки7. Утепление и ремонт фасада 8. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | III квартал 2022 года -IV квартал 2022 года |
| 8 | ул. О. Кошевого, д. 5 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) 5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 6. Ремонт подвальных помещений, в том числе ремонт отмостки 7. Утепление и ремонт фасада8. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | II квартал 2020 года -IV квартал 2020 года |
| 9 | ул. О. Кошевого, д. 15 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) 5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт крыши 7. Ремонт подвальных помещений, в том числе ремонт отмостки8. Утепление и ремонт фасада9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | II квартал 2020 года -IV квартал 2020 года |
| 10 | ул. Степная, д. 3 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) 5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт крыши 7. Ремонт подвальных помещений, в том числе ремонт отмостки 8. Утепление и ремонт фасада9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | II квартал 2020 года -IV квартал 2020 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 11 | ул. Тимирязева, д. 2 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) 5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 6. Ремонт подвальных помещений, в том числе ремонт отмостки7. Ремонт фундамента8. Утепление и ремонт фасада9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | II квартал 2020 года -IV квартал 2020 года |
| 12 | ул. Тимирязева, д. 4 | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения6. Ремонт крыши7. Ремонт подвальных помещений, в том числе ремонт отмостки8. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | III квартал 2022 года -IV квартал 2022 года» |

Руководитель аппарата администрации Г. А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта Т. Д. Ивановский
и связи