РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«08» февраля 2021 года	                                                                              № 55

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Свирск» на 2019 – 2023 годы

В целях приведения муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения   муниципального образования «город Свирск» на 2019 – 2023 годы в соответствие с бюджетом муниципального образования «город Свирск», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.	Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Свирск» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением администрации от 05.10.2018  № 735 (с изменениями от 01.03.2019 № 111, от 01.05.2019 № 309, от 12.07.2019 № 487, от 01.11.2019 № 754, от 19.02.2020 № 68, от 17.04.2020 № 170, от 25.05.2020 № 221, от 15.07.2020 № 326а), следующие изменения:

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Свирск» на 2019 - 2023 годы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы | Прогнозный объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: 179 766,2 тыс. руб., из них средств: местного бюджета 30 106,1 тыс. руб.; областного бюджета 149 660,1 тыс. руб.; в 2019 году – 27 654,1 тыс. руб., из них средств: местного бюджета 6 753,2 тыс. руб.; областного бюджета 20 900,9 тыс. руб.; в 2020 году - 71 383,7 тыс. руб., из них средств: местного бюджета 7 435,8 тыс. руб.; областного бюджета 63 947,9 тыс. руб.; в 2021 году – 72 204,1 тыс. руб., из них средств: местного бюджета 7 392,8 тыс. руб.; областного бюджета 64 811,3 тыс. руб.; в 2022 году – 4 135,3 тыс. руб., из них средств: местного бюджета 4 135,3 тыс. руб.; в 2023 году – 4 389,0 тыс. руб., из них средств: местного бюджета 4 389,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» слова «Прогнозный объем расходов на реализацию программы составит 198 453,9 тыс. руб.» заменить словами «Прогнозный объем расходов на реализацию программы составит 179 766,2 тыс. руб.»;

3) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1);

4) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2);

5) в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Свирске» в 2019 - 2023 годах строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | В целом для реализации подпрограммы в 2019-2023 годах планируется финансирование в объеме 850,3 тыс. руб., в том числе: в 2019 году – 147,4 тыс. руб.; в 2020 году - 102,9 тыс. руб.; в 2021 году – 200,0 тыс. руб.; в 2022 году – 200,0 тыс. руб.; в 2023 году – 200,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

6) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 850,3 тыс. руб.

| Период реализации подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Всего за весь период | 850,3 |
| 2019 | 147,4 |
| 2020 | 102,9 |
| 2021 | 200,0 |
| 2022 | 200,0 |
| 2023 | 200,0 |

7) приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.

Мэр города Свирска                                                                                  В.С. Орноев

Приложение № 1

к постановлению администрации города

от «08» февраля 2021 года № 55

# Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования

# «город Свирск» на 2019 - 2023 годы

| Период реализации муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 2019 год | 27 654,1 | 6 753,2 | 20 900,9 |
| 2020 год | 71 383,7 | 7 435,8 | 63 947,9 |
| 2021 год | 72 204,1 | 7 392,8 | 64 811,3 |
| 2022 год | 4 135,3 | 4 135,3 | 0 |
| 2023 год | 4 389,0 | 4 389,0 | 0 |
| Итого | 179 766,2 | 30 106,1 | 149 660,1 |

# Руководитель аппарата администрации                                           Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи                        	   Т.Д. Ивановский

Приложение № 2

к постановлению администрации города

от «08» февраля 2021 года № 55

План мероприятий муниципальной программы

# «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования

# «город Свирск» на 2019 - 2023 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | Разработка предпроектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская, г. Свирск» | Комитет по жизнеобеспечению | 2019 | Местный бюджет | 2692,9 | 2692,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заводской, г. Свирск | МУ «Департамент единого Заказчика» | 2019 | Местный бюджет | 3568,7 | 3568,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | 1,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 20900,9 | 20900,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Оказание экспертных услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов | МУ «Департамент единого Заказчика» | 2019 | Местный бюджет | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | 3 |
| 4 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «город Свирск» (ул. Красноармейская, ул. Свердлова, ул. Ангарская) | Комитет по жизнеобеспечению МУ «Департамент единого Заказчика» | 2021-2023 гг. | Местный бюджет | 10780,1 | 0 | 0 | 2655,8 | 3935,3 | 4189,0 | км | 1,0 |
| 5 | Приобретение материалов для монтажа светильников уличного освещения дорог общего пользования местного значения | Комитет по жизнеобеспечению МУ «Департамент единого Заказчика» | 2019 | Местный бюджет | 293,2 | 293,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | 1,1 |
| 6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская, г. Свирск | МУ «Департамент единого Заказчика» | 2020-2021 гг. | Местный бюджет | 5472,8 | 0 | 3157,9 | 2314,9 | 0 | 0 | км | 2,53 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 103983,3 | 0 | 60000,0 | 43983,3 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Ремонт придомовой территории квартала ул. Ленина, Тимирязева, Маяковского, Лермонтова | Комитет по жизнеобеспечению | 2020-2021 гг. | Местный бюджет | 4604,0 | 0 | 3478,2 | 1125,8 | 0 | 0 | ед. | 1 |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Литвинова, г. Свирск | МУ «Департамент единого Заказчика» | 2020 г. | Местный бюджет | 696,8 | 0 | 696,8 | 0 | 0 | 0 | км | 0,32 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3947,9 | 0 | 3947,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги – проезд к садоводствам «Астра», «Багульник», «Бриз» в г. Свирске | МУ «Департамент единого Заказчика» | 2021 г. | Местный бюджет | 1096,3 | 0 | 0 | 1096,3 | 0 | 0 | км | 1,16 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 20828,0 | 0 | 0 | 20828,0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Свирске» в 2019-2023 годах | Комитет по жизнеобеспечению | 2019-2023 гг. | Местный бюджет | 850,3 | 147,4 | 102,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | - |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  | 179766,2 | 27654,1 | 71383,7 | 72204,1 | 4135,3 | 4389,0 |  |  |

Руководитель аппарата администрации                                                                                                                     Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи                        	                                                                              Т.Д. Ивановский

Приложение № 3

к постановлению администрации города

от «08» февраля 2021 года № 55

План мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участнка (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 1 | Содействие в проведении акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель» и др. профилактических мероприятий. Приобретение световозвращающих приспособлений и их распространение среди учащихся дошкольных образовательных учреждений и учащихся младших классов общеобразовательных учреждений, приобретение тематических баннеров | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО «город Свирск» ГИБДД МО МВД России «Черемховский» | Весь период | Местный бюджет | 145,6 | 5,6 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения (предупреждения детского дорожного-транспортного травматизма)/ приобретенных баннеров, ед. | 5/10 |
| Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |
| 2 | Оборудование искусственным освещением маршрутов следования городского пассажирского транспорта и наиболее опасных участков улично-дорожной сети | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО «город Свирск» | 2022-2023 годы | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | км | 0,1 |
| 3 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО «город Свирск» | 2022-2023 годы | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | км | 0,05 |
| 4 | Обустройство остановочных пунктов и пешеходных переходов, обустройство искусственных дорожных неровностей (в т.ч. материалы), приведение их в соответствие нормативным требованиям | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО «город Свирск» | 2019-2021 годы | Местный бюджет | 504,7 | 141,8 | 82,9 | 180,0 | 50,0 | 50,0 | Общее количество объектов транспортной инфраструктуры, приведенных в соответствие нормативным требованиям, ед. (пешеходные переходы, искусственные дорожные неровности, автомобильные дороги) | 3 |
|  | Совершенствование системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка, приобретение, техническое содержание, текущее обслуживание дорожных знаков, средств регулирования дорожного движения, нанесение горизонтальной дорожной разметки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общее количество средств регулирования дорожного движения, приведенных в надлежащее техническое состояние (в.т.ч. вновь установленных), ед./протяженность дорожной разметки, приведенной в нормативное состояние, км | 60/1,5 |
| ВСЕГО по подпрограмме |  |  |  | 850,3 | 147,4 | 102,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |

Руководитель аппарата администрации                                                                                                                     Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи                        	                                                                              Т.Д. Ивановский

# Text boxes

«

«

«

»;

»;

«

»;