РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26» февраля 2021 года									№ 86

# О внесении изменений в муниципальную программу

# «Экология муниципального образования «город Свирск» на 2017-2021 гг.

В целях приведения муниципальной программы «Экология муниципального образования «город Свирск» на 2017-2021 годы в соответствие с бюджетом муниципального образования «город Свирск», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в муниципальную программу «Экология муниципального образования «город Свирск» на 2017-2021 гг., утвержденную постановлением администрации муниципального образования «город Свирск» от 14.10.2016 № 759 (с изменениями от 21.12.2016 № 978, от 29.03.2017 № 233; от 18.07.2017 № 644; от 29.11.2017 № 1014; от 29.01.2018 № 48; от 08.05.2018 № 374; от 22.10.2018 № 778; от 29.01.2019 № 35; от 25.04.2019 № 289; от 30.05.2019 № 380а; от 12.08.2019 № 552; от 22.11.2019 № 787; от 26.12.2019 № 855; от 10.07.2020 № 316; от 18.12.2020 № 678 а), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: «Экология муниципального образования «город Свирск» на 2017-2022 годы;

2) в пункте 1 постановления слова «Экология муниципального образования «город Свирск» на 2017-2021 гг.» заменить словами «Экология муниципального образования «город Свирск» на 2017-2022 годы;

3) муниципальную программу «Экология муниципального образования «город Свирск» на 2017-2022 гг., изложить в новой редакции (прилагается).

2.	Комитету по финансам администрации (Минко Л.В.) обеспечить финансирование программы за счет средств местного бюджета.

3.	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4.	Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр											В.С. Орноев

Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования «город Свирск»

от «26» февраля 2021 года № 86

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭКОЛОГИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД СВИРСК» НА 2017-2022 ГОДЫ

Свирск, 2021 год

# ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Экология муниципального образования «город Свирск» на 2017-2022 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» |
| Участники муниципальной программы | МУ «Департамент единого Заказчика», отдел образования, отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории муниципального образования «город Свирск» для создания экологически безопасной и комфортной среды проживания населения города и обеспечения устойчивого развития общества. |
| Задачи муниципальной программы | - пропаганда экологических знаний, формирование экологической культуры, воспитание гражданской ответственности за состояние окружающей среды; - проведение мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2022 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество мероприятий по санитарной очистке территорий города; - количество ликвидированных несанкционированных свалок; - количество металлических контейнеров; - количество контейнерных площадок; - процент снижения сброса неочищенных сточных вод в воды Братского водохранилища. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет –602 865,0 тыс. руб., из них: МБ – 30041,8 тыс. руб.; ОБ – 572 823,2 тыс. руб.; 2017 год – 3 464,6 тыс. руб., из них: МБ – 582,2 тыс. руб.; ОБ – 2 882,4 тыс. руб.; 2018 году – 7 755,5 тыс. руб., из них: МБ – 265,8 тыс. руб.; ОБ – 7 489,7 тыс. руб.; 2019 году – 110 256,3 тыс. руб., из них: МБ – 5 923,7 тыс. руб.; ОБ – 104 332,6 тыс. руб.; 2020 году – 394 336,4 тыс. руб., из них: МБ – 19 016,3 тыс. руб.; ОБ – 375 320,1 тыс. руб.; 2021 году – 85 606,8 тыс. руб., из них: МБ – 4 181,5 тыс. руб.; ОБ – 81 425,3 тыс. руб.; 2022 году – 1 445,4 тыс. руб., из них: МБ – 72,3 тыс. руб.; ОБ – 1 373,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - проведение 16 мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе; - ликвидация 26 несанкционированных свалок; - приобретение 55 шт. металлических контейнеров; - обустройство 18 шт. контейнерных площадок ТКО; - 100 % снижение сброса неочищенных сточных вод в воды Братского водохранилища |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения остаются важнейшими при выработке стратегии и тактики действий с целью проживания населения в современных экологических и социально-экономических условиях.

Муниципальное образование «город Свирск» расположено на левом берегу Братского водохранилища. Город имеет ярко выраженное зональное деление. Промышленная зона занимает северо-восточную часть города, места организованного складирования отходов – северную, селитебная зона расположена в центральной и северо-западной части, большинство садоводств, расположены в промышленной зоне города, а также в южной, юго-западной, северо-западной и в микрорайоне «Березовом»; лесопарковая, вклинивающаяся между промышленной и селитебной зонами.

Согласно Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в г.г. Черемхово, Свирск, Черемховском районе в 2015 г.» за период 2013 – 2015 годы санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе в целом характеризуется как стабильная. Уровень загрязнения атмосферного воздуха стабилизировался на уровне 0,8 %, что связано с прекращением деятельности в 2014 году таких предприятий, как ОАО «Метэко», нестабильной работой промышленных предприятий – ООО ПКФ «Репласт», ООО «Актех».

На уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оказывают влияние промышленные предприятия:

- аккумуляторное производство (ООО «Актех», ООО ПКФ «Репласт»);

- предприятия теплоэнергетики (котельные).

Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха в городах влияют транспортные средства, использующие низкокачественное моторное топливо, а также небольшие, но многочисленные промышленные и другие объекты, эксплуатирующие наземные и низкие источники выбросов, а так же сжигание каменного угля жителями частного сектора.

По мере развития промышленной сферы города и роста числа жителей увеличивалось количество отводимых стоков. После единственной реконструкции в 1961 году схема очистки вод практически не изменилась и представляет собой только механическую очистку путем отстаивания, для ускорения окислительных процессов были установлены трубы-аэраторы с компрессорной, а также построена новая хлораторная. Проектная мощность составила 2 680 куб. м в сутки.

В 2005 году проведено обследование очистных сооружений г.Свирска проектным институтом «Сибстрой» (г. Иркутск) и сделан вывод о необходимости реконструкции или строительства новых очистных сооружений.

Для решения экологических и социальных проблем города с учетом развития жилищного строительства, хозяйственно – бытовых стоков промышленных предприятий  необходимо было строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 3000 м3 в сутки.

Администрацией города в период с 2015 по 2016 годы разработана проектно-сметная документация объекта капитального строительства «Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г. Свирске Иркутской области». Получены положительные заключения государственной экологической, проектной документации и экспертизы сметной стоимостной объекта. Стоимость строительства в текущих ценах 2018 года с учетом индексов дефляторов составляет 451 674,93 тыс. рублей.

С 2019 года реализация мероприятий по строительству объекта капитального строительства  «Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г. Свирске, Иркутской области» осуществляется поэтапно сроком с 2019 года по 2021 год в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области».

В целях повышения уровня экологической культуры населения на территории муниципального образования «город Свирск» учреждениями образования и культуры, общественными организациями ежегодно проводятся мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению. Кроме учащихся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования в мероприятиях принимают участие общественные организации, органы государственного контроля в области охраны окружающей среды, население и представители средств массовой информации.

В рамках дней защиты от экологической опасности на территории города проводятся выставки, конкурсы, показательные выступления, лекции, тематические уроки и праздники, акции по санитарной очистке и благоустройству территорий.

В последние годы увеличилось количество хозяйственно-бытовых отходов. Красочная рекламная упаковка, одноразовая тара привели к значительному росту в составе отходов макулатуры и полимерных материалов. Ситуация усугубляется тем, что в городе не отработана система вывоза бытового мусора с частного сектора, а также низким уровнем экологической культуры населения, отсутствием гражданской ответственности за состояние окружающей среды, безразличным отношением к окружающей среде и природным ресурсам. Результат этого – рост количества несанкционированных свалок и увеличение объема отходов на этих свалках. По результатам проведенного обследования ООО «Проектно-изыскательским центром «Лестер», общая площадь несанкционированных свалок, расположенных на территории города, составляет – 52 703,0 кв.м., общий объем – 27 579,0 куб.м.

Свалки не только занимают обширные территории, но и представляют опасность для здоровья людей и являются потенциальным источником локального загрязнения подземных вод и почвы, меняют облик ландшафта, они пожароопасные, издают неприятные запахи.

В соответствии с проводимой государственной реформой с января 2019 года Иркутская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

На 1 января 2019 года сегодняшний день на территории города имеется в наличие:

- контейнеров 304 шт.

- контейнерных площадок 35 шт., из них оборудованных – 29 шт.

Необходимо оборудовать 91 шт. контейнерных площадок (24 665,2 тыс. руб.) и обеспечить город 255 шт. металлических контейнеров (2 448,0 тыс.руб.).

Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, предполагается с учетом предоставления субсидий из бюджетов Российской Федерации и Иркутской области в рамках действующей Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально- экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы.

# ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

# СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель программы:

Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории муниципального образования «город Свирск» для создания экологически безопасной и комфортной среды проживания населения города и обеспечения устойчивого развития общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- пропаганда экологических знаний, формирование экологической культуры, воспитание гражданской ответственности за состояние окружающей среды;

##### - проведение мероприятий по улучшение экологической обстановки в городе.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип( показателя (П, Р) | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год 2015 год | текущий год (оценка) 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество мероприятий по санитарной очистке территорий города | шт. | П | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 2. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | П | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | - | 1 | 7 |
| 3. | Количество металлических контейнеров | шт. | П | 0 | 0 | - | - | 55 | - | - | - |
| 4. | Создание мест (площадок) накопления ТКО | шт. | П | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 5. | Сброс очищенных сточных вод в воды Братского водохранилища | % | П | - | - | 30 | - | - | - | 100 | - |

( Принятые сокращения: П – прогрессирующий, Р – регрессирующий.

Срок реализации программы: 2017-2022 годы.

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

##### Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства местного бюджета, областного и федерального бюджетов.

##### Объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 602 865,0 тыс. руб.

Таблица 2

| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |
|  |  | МБ | ОБ |
| Всего за весь период | 602 865,0 | 30 041,8 | 572 823,2 |
| 2017 год | 3 464,6 | 582,2 | 2 882,4 |
| 2018 год | 7 755,5 | 265,8 | 7 489,7 |
| 2019 год | 110 256,3 | 5 923,7 | 104 332,6 |
| 2020 год | 394 336,4 | 19 016,3 | 375 320,1 |
| 2021 год | 85 606,8 | 4 181,5 | 81 425,3 |
| 2022 год | 1 445,4 | 72,3 | 1 373,1 |

Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета».

# АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий программы, приведена в  таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Риски изменения законодательства |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных правовых актов муниципального образования «город Свирск» в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | Экономические риски |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы. |
| 3. | Финансовые риски |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы. |
| 4. | Организационные риски |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

# ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы представлены в таблице 4:

Таблица 4

| № | Мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня экологической культуры населения: |
| 1.1. | Вывоз мусора во время проведения экологических десантов, весенних и осенних субботников | Проведение 16 мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе |
| 2. | Сбор, вывоз, размещение ТБО: |
| 2.1. | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов | Ликвидация 26 несанкционированных свалок |
| 2.2. | Поставка металлических контейнеров для твердых бытовых отходов | Приобретение 55 шт. металлических контейнеров |
| 2.3. | Создание мест (площадок) накопления ТКО | Обустройство 18 шт. контейнерных площадок ТКО |
| 3. | Снижение сброса неочищенных сточных вод |
| 3.1. | Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г. Свирске Иркутской области. | 100 % снижение сброса неочищенных сточных вод в воды Братского водохранилища |

7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Повышение уровня экологической культуры населения |  | 2017-2021 годы | МБ | 80,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 20,0 |  |  |
| 1.1. | Вывоз мусора во время проведения экологических десантов, весенних и осенних субботников | КЖО | 2017-2021 годы | МБ | 80,0 | Количество мероприятий по санитарной очистке территорий города, шт. |  |
|  |  |  | 2017 год |  | 10,0 |  | 4 |
|  |  |  | 2018 год |  | 10,0 |  | 4 |
|  |  |  | 2019 год |  | 20,0 |  | 4 |
|  |  |  | 2020 год |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 20,0 |  | 4 |
| 2. | Сбор, вывоз, размещение ТКО |  | 2017-2021 годы | Всего: | 18 354,3 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 863,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 17 491,3 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | МБ | 20,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | Всего: | 7 745,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | МБ | 255,8 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 7 489,7 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | Всего: | 2 477,2 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 454,9 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 022,3 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | МБ | 30,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | Всего: | 6 636,2 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 6 606,2 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | Всего: | 1 445,4 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 72,3 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 373,1 |  |  |
| 2.1. | Сбор, транспортирование твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов, в том числе кредиторская задолженность за 2018 год | КЖО | 2017-2022 годы | Всего: | 7 855,5 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок, шт. |  |
|  |  |  |  | МБ | 365,8 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 7 489,7 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | МБ | 20,0 |  | 3 |
|  |  |  | 2018 год | Всего: | 7 745,5 |  | 9 |
|  |  |  |  | МБ | 255,8 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 7 489,7 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | МБ | 30,0 |  | 3 |
|  |  |  | 2020 год | МБ | 30,0 |  | 1 |
|  |  |  | 2021 год | МБ | 30,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | Всего: | 1 445,4 |  | 7 |
|  |  |  |  | МБ | 72,3 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 373,1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Поставка металлических контейнеров для твердых бытовых отходов |  | 2019 год | МБ | 318,5 | Количество контейнеров, шт. | 55 |
| 2.3. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 2019-2021 годы | Всего: | 8 734,9 | Количество контейнерных площадок, шт. |  |
|  |  |  |  | МБ | 106,4 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 8 628,5 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | Всего: | 2 128,7 |  | 18 |
|  |  |  |  | МБ | 106,4 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 022,3 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | Всего: | 6 606,2 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 6 606,2 |  |  |
| 3. | Снижение сброса неочищенных сточных вод |  | 2017-2021 годы | Всего: | 584 30,7 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 29 098,8 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 555 331,9 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | Всего | 3 434,6 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 552,2 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 882,4 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | Всего: | 107 759,1 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 5 448,8 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 102 310,3 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | Всего | 394 286,4 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 18 966,3 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 375 320,1 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | Всего: | 78 950,6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | МБ | 4 131,5 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 74 819,1 |  |  |
| 3.1 | Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г.Свирске Иркутской области | КЖО МУ «ДЕЗ» | 2019-2021 годы | Всего: | 580 996,1 | Процент снижения сброса неочищенных сточных вод в воды Братского водохранилища % |  |
|  |  |  |  | МБ | 28 546,6 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 554 449,5 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | Всего: | 107 759,1 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 5 448,8 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 102 310,3 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | Всего: | 394 286,4 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 18 966,3 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 375 320,1 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | Всего: | 78 950,6 |  | 100 |
|  |  |  |  | МБ | 4 131,5 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 74 819,1 |  |  |
| 3.2. | Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки (1 этап), г. Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. Набережная | МУ «ДЕЗ» | 2017 год | Всего: | 630,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 18,9 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 611,1 |  |  |
| 3.3 | Выполнение предпроектных проработок по проектированию камеры переключения и | МУ «ДЕЗ» | 2017 год | Всего: | 100,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | выпускного коллектора канализационных очистных сооружений в г.Свирске, микрорайон Берёзовый |  |  | МБ | 100,0 |  |  |
| 3.4 | Приобретение дизельного генератора 30 кВт в шумозащитном кожухе для строительства канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки (1 этап), город Свирск, микрорайон Березовый, ул. Набережная | МУ «ДЕЗ» |  | Всего: | 357,2 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 357,2 |  |  |
| 3.5 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту капитального строительства «Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г. Свирске Иркутской области» | КЖО | 2017 год | Всего: | 2 347,4 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 76,1 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 271,3 |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | 602 865,0 |  |  |
|  | 2017-2021 годы | МБ | 30 041,8 |  |  |
|  |  | ОБ | 572 823,2 |  |  |
|  | 2017 год | Всего: | 3 464,6 |  |  |
|  |  | МБ | 582,2 |  |  |
|  |  | ОБ | 2 882,4 |  |  |
|  | 2018 год | Всего: | 7 755,5 |  |  |
|  |  | МБ | 265,8 |  |  |
|  |  | ОБ | 7 489,7 |  |  |
|  | 2019 год | Всего: | 110 256,3 |  |  |
|  |  | МБ | 5 923,7 |  |  |
|  |  | ОБ | 104 332,6 |  |  |
|  | 2020 год | Всего: | 394 336,4 |  |  |
|  |  | МБ | 19 016,3 |  |  |
|  |  | ОБ | 375 320,1 |  |  |
|  | 2021 год | Всего: | 85 606,8 |  |  |
|  |  | МБ | 4 181,5 |  |  |
|  |  | ОБ | 81 425,3 |  |  |
|  | 2022 год | Всего: | 1 445,5 |  |  |
|  |  | МБ | 72,3 |  |  |
|  |  | ОБ | 1 373,1 |  |  |

Руководитель аппарата администрации												Г.А.Макогон

Заместитель мэра города - председатель комитета по жизнеобеспечению					     Д.И. Махонькин